AR.ZP-341/KG/2/10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem”, zgodnie  z projektem dofinansowanym                           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

ZAMAWIAJĄCY

GMINA SUCHY DĄB

UL. GDAŃSKA 17

83-022 SUCHY DĄB

TEL.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

Suchy Dąb, dnia 29.01.2010 r.

...................................................

Zatwierdzam

Zawartość

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	4

DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4

DZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

DZIAŁ IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.	6

DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.	6

DZIAŁ VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.	8

DZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.	10

DZIAŁ VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych     do porozumiewania się z wykonawcami.	11

DZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.	12

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.	13

DZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.	13

DZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.	15

DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.	16

DZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.	16

DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.	18

DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.	19

DZIAŁ XVII. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;	20

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.	21

DZIAŁ XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.	22

DZIAŁ XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE.	22

DZIAŁ XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.	22

DZIAŁ XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.	22

DZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNTOWEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.	22

DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM     A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA    W  WALUT OBCYCH.	23

DZIAŁ XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.	23

DZIAŁ XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.	23

DZIAŁ XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.	23

Dział XXVIII. ZAŁĄCZNIKI	23

# DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

Tel.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

- DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie              art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych                                   ( Dz. U.   z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami) poniżej kwot określonych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy oraz aktów wykonawczych                      do niniejszej ustawy.

- DZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa w systemie zaprojektuj i wybuduj Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem zgodnie             z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną                         z  zapleczem   w zakresie:

    - ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynku 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej               na płycie CD w formacie PDF,

    - projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie wymaganym             dla uzyskania pozwolenia na  budowę po 6 egzemplarzy każdej branży            w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD                     w formacie PDF,

    - projektów wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę  i realizacji robót budowlanych po 6 egzemplarzy każdej branży  w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD  w formacie PDF,

    - projektu zagospodarowania terenu 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

    - przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych              z uwzględnieniem także niezbędnych robót rozbiórkowych                          2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

    - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży po 2 egzemplarze każdej branży w wersji papierowej oraz                           1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

    - informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

    - świadectwa energetycznego 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz            1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

  - uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

  - wykonanie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym oddanie               do użytkowania obiektu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno –użytkowy oraz koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)  nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Główny przedmiot:

45.21.22.22-8 roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi,

        - usługi projektowania architektonicznego.

- Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie                          z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury                            i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych,                                  a w szczególności terminów realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy licząc               od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

- DZIAŁ IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować w terminie:

Etap I – wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz             z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie   90 dni                 od dnia podpisania umowy,

Etap II – wykonanie robót budowlanych zgłoszenie Zamawiającemu gotowości             do odbioru końcowego w terminie do 30.06.2011r.

- DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności                        lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia:

    - posiadają doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sali gimnastycznej  o kubaturze minimum 4 000 m3, i wartości minimum 2 000 000,00    zł brutto.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia:

    - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

    - kierownik budowy – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie                      w kierowaniu robotami budowlanymi, w tym na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie sali gimnastycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi                 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne                                      z Rozporządzeniem Ministra Transportu   i Budownictwa z dnia            28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych               w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane   na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,

    - kierownik robót sanitarnych – wymagane posiadanie uprawnień                    do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie                           o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych zgodne    z Rozporządzeniem Ministra Transportu   i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.              w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,

    - kierownik robót elektrycznych – wymagane posiadanie uprawnień                     do wykonywania samodzielnej funkcji w budownictwie                                      o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.               w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego,

    - projektant – wymagane posiadanie uprawnień do projektowania             w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne            z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa z dnia           28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych             w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów oraz jest członkiem właściwego samorządu zawodowego.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

    - Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od prowadzonej działalności,

    - Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową  na kwotę minimum   2 000 000,00 zł.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,                o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie              na podstawie oświadczeń  i dokumentów jakie Wykonawca załączy  do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw                        do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wykonawca może polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi   do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- DZIAŁ VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                        w postępowaniu Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1,

  - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                          i prawidłowo ukończone,

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie projektu oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego    do wykonania zamówienia,             a także wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   o podstawie  do dysponowania tymi osobami,(w przypadku dysponowania osobami innych podmiotów Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów            do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia),

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej              w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

  - opłaconej polisy , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie              o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej   niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku   do osób fizycznych oświadczenia              w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym           w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym            w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków                  lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu – wystawionego nie wcześniej niż               3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek                  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej. ust. 1 i 2 są składane                w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Jeżeli Wykonawca wskazując spełnienie warunku, o którym mowa w Dziale V 1.4.2 polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji,                  o której mowa w Dziale VI 1.5 dotyczącej tych podmiotów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem             na język polski.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy   z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją            art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

# DZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw              do wykluczenia z postępowania.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się    o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o którym mowa w art. 44 ustawy PZP oraz dokumenty                o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu                  o których mowa w art. 22 ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich   w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo powinno:

  - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

  - wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się                       o udzielenie zamówienia,

  - każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

6.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem Umowy                 na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

7.1 sposób ich współdziałania,

7.2 zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

7.3 numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,

7.4solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

7.5umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz           do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

# DZIAŁ VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych                        do porozumiewania się z wykonawcami.

- Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami                                               i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna oraz faksem na nr 058 682 86 20.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazywane   są za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,             że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż   do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął   po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłożenie terminu składania  ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści    je    na stronie internetowej.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować  na adres Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z  Wykonawcami są:  Katarzyna Górska i Michał Miotke.

# DZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35 000,00 zł,

- Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert,

- Wadium może być wniesione w następującej formie:

###### w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego                            nr rachunku: Bank  Spółdzielczy w Pszczółkach  nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 z dopiskiem „Przetarg nieograniczony na  wykonanie                        w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy Szkoły Podstawowej              w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem.”

###### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo     – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

###### gwarancjach bankowych,

###### gwarancjach ubezpieczeniowych,

###### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

- W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu    w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego,

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia  na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP,

- Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zaleca się dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie umożliwiającej złożenie  jej                             w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy, a do oferty wpiąć kserokopię .

# DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej                 na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców           o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# DZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń   woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać                   z dokumentów załączonych    do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający             dekompletację.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego                     co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

- Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować   i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę zaleca się złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem zgodnie  z projektem dofinansowanym                           z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

- Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwa i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zawierać widoczny zapis „NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2010 r. przed godz. 11:15”.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

- Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili             ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa             w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż  w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa   w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane   w formularzu oferty  ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę  w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem zapisów art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

# DZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy                      w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17,    83-022 Suchy Dąb – sekretariat, w terminie do dnia 19.02.2010r.  do godziny 11:00.

- Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres                             i w terminie wskazanym w ust. 1.

- Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w Urzędzie Gminy    w Suchym Dębie,                   ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, dnia 19.02.2010 r. o godzinie 11:15.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                       o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA” (na kopercie zewnętrznej).

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać                                      się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności    i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i jest ceną ryczałtową. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT (lub ceł) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i który w Formularzu Oferty poda cenę                  z zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania Ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% (lub cło), zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001                            (Dz.U. 2001.97.1050). Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- DZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający powoła Komisje Przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

- Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Po otwarciu ofert, na posiedzeniach niejawnych, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału                w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału                          w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa    w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem punktu 11 - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia                        w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi,                      że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału                              w postępowaniu dokonana zostanie    ocena ofert na podstawie następujących kryteriów: CENA = 100%.

- Ocena oferty wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

W = Co/C x 100  x waga 100%  (wynik zostanie pomnożony przez liczbę członków komisji oceniającej), gdzie:

W – ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,

Co – najniższa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród    złożonych ofert,

C – cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia                   w badanej ofercie.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                                         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne     i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  o których mowa w ust 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz                           w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających                         się   o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VII ust. 7.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana  w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania                    i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie                      i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 3 egzemplarze umowy.

# DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Zamawiający żąda od wykonawcy którego ofertę wybrano wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej podanej w ofercie  (ceny ofertowej brutto).

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i musi zostać wniesione przed dniem podpisania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej                                  z następujących form:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.  2 ustawy z 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości.

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

  - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

  - poprzez ustalenie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

  - poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych              w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem                        na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank  Spółdzielczy                        w Pszczółkach  nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje                   je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone                 o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w innej formie                   niż pieniądz winno być przekazane jako gwarancja/poręczenie zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne, i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 PZP.

- Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 PZP.

- Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później                 niż  w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

# DZIAŁ XVII. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

# DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym           na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

- W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                        w postępowaniu,

  - wykluczenia Odwołującego z postępowania

  - odrzucenia oferty Odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia                  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany       na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

# DZIAŁ XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# DZIAŁ XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# DZIAŁ XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających                w sytuacji     o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

# DZIAŁ XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

# DZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNTOWEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

# DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM                                     A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA                   W  WALUT OBCYCH.

Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą  będzie złoty polski (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

# DZIAŁ XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# DZIAŁ XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

# DZIAŁ XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655     z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

# Dział XXVIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

formularz oferty, 									zał. Nr 1

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1, 						zał. Nr 2

oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1, 						zał. Nr 3

wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcy, 	zał. Nr 4

wykaz osób jakimi będzie dysponował Wykonawca przewidzianych                                 do wykonania zamówienia, 							zał. Nr 5

oświadczenie, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia 		               posiadają niezbędne uprawnienia, 						zał. Nr 6

wykaz wykonanych robót budowlanych, 					zał. Nr 7

projekt umowy,									zał. Nr 8

program funkcjonalno-użytkowy,							zał. Nr 9

koncepcja.  										zał. Nr 10

Załącznik nr 1

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

GMINA SUCHY DĄB

UL. GDAŃSKA 17

83-022 SUCHY DĄB

TEL.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „rozbudowy Szkoły Podstawowej                            w Koźlinach o salę gimnastyczną z zapleczem”, zgodnie  z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa                     i kultury za cenę ryczałtową:

Netto: 			…………………………………………….

Podatek VAT:   22%: 	…………………………………………….

Brutto: 			…………………………………………….

Słownie Brutto: 		…………………………………………….

- Zamówienie wykonamy  w terminie do:

Etap I – wykonanie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do: …………………………

Etap II – wykonanie robót budowlanych w terminie do: …………………………….

- Udzielamy gwarancji  na okres  ……………………………………………  miesięcy.

- Oferujemy następujące warunki płatności: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikający z programu funkcjonalno – użytkowego, złożonej oferty oraz SIWZ  zgodnie z zasadami wiedzy    i sztuki budowlanej za oferowaną cenę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy */nie zamierzamy* polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów                               a w przypadku korzystania z innych podmiotów spełnimy postanowienia                      o których mowa w DZIALE XV pkt. 4.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  30 dni.

- Wadium w wysokości ………………………..…………. zł.  wnieśliśmy w dniu  ....................................................... w formie ………………………………………   Po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wadium proszę  zwrócić       na : ..........................................................................................

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: .................................................................................................................................

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,                       w przypadku wyboru naszej oferty,  do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym   w piśmie zawiadamiającym.

- Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:

………………………………………………………………………………………………

oraz zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 na czynny nr fax.: ………………………

- *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- *Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte      są  w następujących dokumentach:

- ...................................................................

- ………………………………………………

* (niepotrzebne skreślić )

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.

...................................................                       ......................................................

(Miejscowość i data)			             (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 2

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stosownie do art. 44 ustawy PZP (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655                                z późniejszymi zmianami.) oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....................................................	    	       ……..........................................

(Miejscowość i data)			               (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 3

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

....................................................	    	        ..............................................

(Miejscowość i data)			             (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 4

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM

| L. p | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

....................................................	           …….….........................................

(Miejscowość i data)			         (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 5

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

| WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA Funkcja | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Doświadczenie w latach | Nr i rodzaj uprawnień budowlanych | Pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu inwestycyjnym (nazwa zadania, wartość oraz data realizacji) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  | ……………..lat |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych |  |  | ……………..lat |  | Nie dotyczy |
| Kierownik robót elektrycznych |  |  | ……………..lat |  | Nie dotyczy |
| Projektant |  |  | ……………..lat |  | Nie dotyczy |

Do niniejszego wykazu należy także dołączyć oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia (tj. posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych oraz członkostwo w izbach samorządowych architektów lub inżynierów budownictwa dla Kierowników Budowy                  i Projektantów) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

.................................................... 									         ..........................................................

(Miejscowość i data)	                                                                                                               (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 6

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Oświadczam, iż wskazane w wykazie osoby przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane                          w warunkach udziału w postępowaniu oraz są członkami właściwych samorządów zawodowych – architektów lub inżynierów budownictwa.

....................................................	    	        ..............................................

(Miejscowość i data)			             (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 7

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ   WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa zadania, rodzaj-kubatura i miejsce wykonania | Wartość zadania Brutto | Okres realizacji |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                      i prawidłowo ukończone.

.................................................							...................................................

(Miejscowość i data)                                                                                              (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 8

Umowa nr .............(projekt)

zawarta w dniu  ................. w Suchym Dębie, pomiędzy:

Gminą Suchy Dąb    83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17,  NIP 593-10-90-485,

zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

#### Wójta	Gminy Suchy Dąb – Sławomira Kaźmierskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy  Suchy Dąb – Barbary Kamińskiej

a

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                         w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj „rozbudowę Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną                            z zapleczem” zgodnie  z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa   i kultury została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną   z zapleczem.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną                         z  zapleczem   w zakresie:

- ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budynku 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej               na płycie CD w formacie PDF,

- projektu budowlanego wielobranżowego w zakresie wymaganym             dla uzyskania pozwolenia na  budowę po 6 egzemplarzy każdej branży            w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD                     w formacie PDF,

- projektów wykonawczych, przy czym projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę  i realizacji robót budowlanych po 6 egzemplarzy każdej branży  w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD  w formacie PDF,

- projektu zagospodarowania terenu 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych              z uwzględnieniem także niezbędnych robót rozbiórkowych                          2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży po 2 egzemplarze każdej branży w wersji papierowej oraz                           1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                      6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF,

- świadectwo energetyczne 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz            1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF.

  - uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę.

  - wykonanie robót budowlanych w zakresie umożliwiającym oddanie               do użytkowania obiektu.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera program funkcjonalno – użytkowy oraz koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną    z zapleczem.

- Prace projektowe oraz roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie                       z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością    na cele budowlane.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

  - Etap I – wykonanie pełno branżowego projektu budowlano – wykonawczego wraz  z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu               na budowę w terminie   90 dni     od dnia podpisania umowy,

  - Etap II – wykonanie robót budowlanych i zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego do 30.06.2011r.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, przy czym fakt ten  musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy                  i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych                      niż określone w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz złożenie Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót wraz                             z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi dokonanie odbioru końcowego całości robót,  w terminie określonym   w ust 1 pkt. 1.2 z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 4.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy                         nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na cenę ryczałtową:

- netto: 			……………………………………………..

- podatek VAT: 	……………………………………………..

- brutto: 			……………………………………………..

- słownie brutto: 	…………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne             do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ, i w tym koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji, wszelkich robót w tym robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, tymczasowego zasilania w energię elektryczną, wodę, ogrodzenie, drogi dojazdowej, wykonanie ewentualnych niezbędnych rusztowań, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

§ 4

Warunki płatności

- Rozliczenie robót będzie odbywało się fakturami przejściowymi, obejmującymi wykonane kompletne elementy robót. Zapłata będzie następowała w terminie                 30-dniowym  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                           z protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez inspektora nadzoru, oraz kierownika budowy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą o której mowa w ust. 1 i 2 przedstawić oświadczenia Podwykonawców stwierdzające uregulowanie należności z tytułu zleconych Podwykonawcy robót.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego               na konto Wykonawcy nr………………………………………………………………….

§ 5

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania Wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną  z zapleczem,

  - przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

  - finansowania przedmiotu umowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgłoszenia i uczestniczenia               w przekazaniu go do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonania przedmiotu umowy zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej                i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy  w  terminie 14 dni od dnia podpisania umowy ,

  - przekazania Zamawiającemu do akceptacji ostatecznej koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Koźlinach o salę gimnastyczną                        z zapleczem,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności                               i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz  z zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

  - zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

  - zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

  - ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć                    w związku  ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej, oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                     w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym  do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy,                w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych,

  - po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego   i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - zgłaszania do odbioru elementów robót zanikających ulegających trwałemu zakryciu.

§ 5

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy  jest Inżynier Kontraktu, który działa na rzecz i w imieniu Zamawiającego.

- Inżynier Kontraktu powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

…………………………………………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy w osobie:

………………………………………………………………………………….

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości  3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w formie: ……………

- Strony postanawiają, że:

  - 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady,

  - 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako pokrycie roszczeń              z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi:

  - 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia  w ciągu 15 dni                               od bezusterkowego odbioru końcowego,

  - 30 % w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi, po wykonaniu przeglądu              i stwierdzeniu braku usterek.

§ 7

Podwykonawcy

- Wykonawca zleci  Podwykonawcom następujący zakres robót: ………………………………………………………………………………………………

- Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia  lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na ……. miesięcy liczonych od daty bezusterkowego  odbioru  końcowego przedmiotu umowy.

- Ogólne warunki gwarancji jakości:

  - Wykonawca oświadcza, że objęty kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej                               i przepisami techniczno – budowlanymi.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót;

  - w  okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym.

  - Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

- jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie                    w ciągu 24 godzin  od zgłoszenia wady;

- w przypadku awarii zastosowanych urządzeń, których konieczna staje się wymiana lub oddanie do serwisu naprawczego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urządzenia zamienne umożliwiające użytkowanie obiektu  o parametrach nie gorszych niż pierwotnie zastosowane urządzenie;

- W pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron;

- usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie;

- w przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie  na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

- w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas                   w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.

- Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność   z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie                           z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

  - za  zwłokę w terminach określonych w § 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego                       za przedmiot umowy.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                           w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych                                od Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Odbiór robót

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem                  w dziennik budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru  w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu  7 dni  od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając                o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone                      na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli                   w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.

§ 11

Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku   do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki .

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

  - ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w oparciu o wprowadzoną stawkę podatkową.

  - zmiany terminu wykonania zadania w przypadkach określonych w §2 ust.           2-4 niniejszej umowy,

  - termin wykonania prac projektowych może zostać zmieniony w przypadku opóźnień wynikających z konieczności pozyskania niezbędnych decyzji                i uzgodnień. Termin wykonania ETAPU I oraz całości przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas nie dłuższy niż okoliczności, które spowodowały opóźnienie.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych lub robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić                    od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

  - w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych . W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje  w trybie natychmiastowym.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy                        w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia                   do czynności związanych z odbiorem robót.

  - Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych                           w §4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio                       nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  za  wykonane i odebrane części umowy do dnia w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od   umowy.  Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                  w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie                       od umowy, Wykonawca niezwłocznie,  a najpóźniej w terminie 30 dni usunie   z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

  - w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót              w toku  i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie              i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§ 13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

  - Kodeksu Cywilnego,

  - Ustawy Prawo  Zamówień Publicznych,

  - Prawa Budowlanego,

  - przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w 3 egz. w tym jeden dla Wykonawcy a dwa              dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                         WYKONAWCA :