Suchy Dąb, 21.07.2010r.

# ZAMAWIAJĄCY

# GMINA SUCHY DĄB

UL. GDAŃSKA 17

83-022 SUCHY DĄB

TEL.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie                       art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi  i przydomowymi wraz                      z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice zgodnie  z projektem dofinansowanym  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata                2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Oznaczenie sprawy AR.ZP-341/KG/3/10

- Nazwa i adres Zamawiającego.

# Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

Tel.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

- Określenie trybu zamówienia.

- Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)  poniżej kwot określonych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy oraz aktów wykonawczych  do niniejszej ustawy.

- Rodzaj zamówienia: usługi.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.e-bip.pl/start/69.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej                z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami                                      w miejscowościach Suchy Dąb i Osice zgodnie z projektem dofinansowanym                          z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska. Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie w sposób ciągły, gwarantujący nieprzerwany nadzór nad realizacją inwestycji.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)    nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Główny przedmiot: 71.24.70.00-1 – usługi nadzoru nad robotami budowlanymi,

Przedmiot dodatkowy: 71.31.00.00-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane.

- Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 8. Lokalna Infrastruktura Podstawowa Działanie 8.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Środowiska             i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.

- Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego

Planowane jest wykonanie następującego zakresu robót:

W miejscowości Suchy Dąb

Kanalizacji grawitacyjnych :

śr. 160 mm PVC 	             907 mb,

śr. 200 mm  PVC 	1104 mb,

śr. 200 kamionka             5055 mb

śr. 250 mm kamionka 	 2037 mb,

śr. 300 mm kamionka      642,5mb,

Kanalizacji tłocznych :

śr. 90 mm PE	2063 mb,

śr.110 mm PE	1008 mb,

śr. 160  mm PE	260,5 mb,

śr. 75 mm PEHD  1224,5 mb

Łącznie w miejscowości Suchy Dąb planuje sie wykonanie 13 394,5 mb kanalizacji sanitarnej, 907 mb przyłączy  oraz

przepompowni ścieków – 11 szt. i przepompowni przydomowych - 13 szt.

W miejscowości Osice

Kanalizacji grawitacyjnych :

śr. 160 mm PVC  	295 mb,

śr. 200 mm  PVC 	226 mb,

śr. 200 mm kamionka 1470,5 mb

Kanalizacji tłocznych :

śr. 110mm PE	2430,5 mb,

śr. 75  mm PEHD  316,0 mb,

Łącznie w Osicach planuje sie wykonanie 4 443 mb kanalizacji sanitarnej, 295 mb przyłączy przepompowni ścieków 1 szt.

przepompowni przydomowych 	2 szt.

Całkowity zakres zadania obejmuje wykonanie:

Kanalizacji grawitacyjnej 		10  535 mb

Kanalizacji tłocznej 			7  302,5 mb

Razem kanalizacji sanitarnej 		17 837,5 mb

Przepompowni pośrednich 		12 szt.

Przepompowni przydomowych 	            15 szt.

- Obowiązki Inżyniera Kontraktu i Etapy realizacji zamówienia

- ETAP I – przedinwestycyjny – do obowiązków IK należeć będzie:

- odebranie od Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej składającej  się z projektów budowlano-wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych,

- odebranie od Zamawiającego kopii kosztorysu ofertowego wraz z kopią umowy z Wykonawcą robót budowlanych w terminie 7 dni od dnia zakończenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,

- sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz weryfikację dokumentacji pod katem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,

- wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych przed rozpoczęciem prac opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie robót budowlanych  i przedłożenie go Zamawiającemu  do akceptacji,

- powołanie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia                     do nadzorowania robót budowlanych,

- powołanie specjalisty do spraw rozliczeń,

- ETAP II – realizacja robót – do obowiązków IK należeć będzie:

- Inżynier Kontraktu przekazuje Wykonawcy robót budowlanych plac budowy               w imieniu Zamawiającego ,

- powiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem oświadczeń kierownika budowy  i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków  na budowie,

- Inżynier Kontraktu kontroluje jakość materiałów, weryfikuje i zatwierdza wszelkie źródła pozyskiwania materiałów, decyduje o dopuszczeniu                       do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji inwestycji w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w dokumentacji projektowej   oraz STWiOR,

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzenia jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze, od przedstawienia ich przez Wykonawcę robót do akceptacji,

- Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń                     i narzędzi Wykonawcy, przewidzianych do realizacji robót w oparciu  o przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane  w dokumentacji projektowej  i STWiOR   a także w przepisach BHP  i p/poż,

- Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych                z interpretacją Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz  w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji robót,

- Inżynier kontraktu pełni swoją funkcję przy pomocy Zespołu Wykonawcy Inżyniera Kontraktu , którym kieruje i za pracę którego odpowiada,

- Inżynier Kontraktu zapewnia pobyt osób przewidzianych  do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych w czasie odpowiadającym wykonaniu                      i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań robót,

- Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez zespół Wykonawcy Inżyniera Kontraktu, wydaje polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy wyłącznie na piśmie                    w uzgodnieniu    z Zamawiającym,

- powołani przez Inżyniera Kontraktu Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego                            są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień, które określone  są   w art. 25            i 26 ustawy Prawo Budowlane,

- W trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót zgodnie  z szczegółowym harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz dba                          o ewentualne uaktualnienia harmonogramu,

- Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać płatności faktur  o ile Wykonawca robót budowlanych nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu robót w czasie określonym przez Inżyniera Kontraktu,

- Inżynier kontraktu weryfikuje czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę robót budowlanych wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawca deklarował  w swojej ofercie jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę innych prac dla podwykonawstwa Inżynier Kontraktu wnioskuje  do Zamawiającego o wyrażenie zgody  na jego zatrudnienie,

- Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych,

- w przypadku konieczności przesunięcia terminu wykonania robót Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji robót budowlanych,

- Inżynier kontraktu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych, sprawdza pracę i wszelkie roboty oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach usterkach   i uchybieniach.

- Inżynier kontraktu zobowiązany jest do :

- sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,

- kontrolowania wykonanych robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i warunkami umowy,

- zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót lub usunięcia                       i zastąpienia właściwymi materiałami,

- dokonywania obmiarów dla określenia wartości robót,

- uczestniczeniu w pomiarach robót zanikających,

- badania i pomiarów ukończonych robót,

- dopilnowanie by Wykonawca prowadził księgę obmiaru,

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez właściwy organ Nadzoru Budowlanego,

- Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy,

- Inżynier Kontraktu organizuje narady co najmniej jeden raz w miesiącu, oraz na każde żądanie Zamawiającego  z udziałem Wykonawcy robót budowlanych, Inspektorów Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego,

- Inżynier Kontraktu organizuje pracę Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego               tak aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót budowlanych,

- Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem prac,  że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa,

- Inżynier Kontraktu weryfikuje faktury oraz protokoły odbioru wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych pod względem merytorycznym  i rachunkowym.

- Inżynier Kontraktu wydając decyzje niosące konsekwencje finansowe                         i terminowe musi każdorazowo uzyskać zgodę Zamawiającego,

- Inżynier Kontraktu prowadzi całość spraw dotyczących osób trzecich                           w uzgodnieniu z Zamawiającym i z Władzami Terenowymi, współpracuje                       z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy,

- ETAP III – odbiór robót -  do obowiązków IK należeć będzie:

- Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac przeprowadzi Odbiór Wewnętrzny i sporządzi listę usterek   z wyznaczeniem czasu do ich usunięcia,

- kompletuje 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej z wszystkimi niezbędnymi rysunkami, sprawdza kompletność i prawidłowość operatu kolaudacyjnego   i przedkłada go Zamawiającemu,

- sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy oraz ustala ewentualne korekty wyliczeń,

- wyznacza ostateczny termin Odbioru Końcowego Robót  i powiadamia  o tym wszystkie zainteresowane strony,

- Inżynier Kontraktu uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót  i przygotowuje protokół z tego odbioru,

- wystąpi w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego                    o wydanie decyzji – pozwolenie na użytkowanie,

- ETAP IV – rozliczenie środków finansowych - do obowiązków IK należeć będzie:

- Inżynier Kontraktu opracuje harmonogram rzeczowo finansowy  do jednostki współfinansującej inwestycje (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),

- przygotuje dla Zamawiającego dokumenty będące podstawą  do sporządzenia wniosków o płatność składanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  a w szczególności sprawozdania etapowe, protokoły odbioru stwierdzające wykonie prac i ich odebranie przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,

- przygotuje wnioski o płatność w terminie nie dłuższym niż 7 dni  od zakończenia kolejnego etapu prac, oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

- będzie czuwał nad prawidłowością treści protokołów odbioru oraz faktur sporządzonych przez Wykonawcę robót,

- dopilnuje w imieniu Zamawiającego terminowości rozliczenia  poszczególnych środków z jednostek współfinansujących ,

- będzie zgłaszał konieczność przyspieszenia robót  lub konieczność aneksowania umów zawartych z jednostkami współfinansującymi  w zakresie przesunięć  w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- przygotuje dla Zamawiającego dokumenty w celu zawiadamiania jednostki współfinansującej o zakończeniu realizacji każdego etapu jak i całego przedsięwzięcia, w terminach określonych w zawartych umowach,

- będzie czynnie uczestniczył w kontroli sposobu wykorzystania udzielonej dotacji  i pożyczki, przeprowadzanych przez jednostki współfinansujące,

- sporządzi sprawozdania końcowe do jednostek współfinansujących  w części rzeczowej, finansowej oraz efektu ekologicznego z uwzględnieniem postanowień zawartych w umowach  o współfinansowanie zawartych przez Zamawiającego  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Gdańsku oraz Samorządem Województwa Pomorskiego,

- Na każde żądanie Zamawiającego dokona aktualizacji wniosków aplikacyjnych, luki finansowej, przygotuje wniosek o zaliczkę, opracuje i przygotuje wszystkie dokumenty wymagane przez instytucje współfinansujące.

- Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy  do 13.01.2012r. – finansowe zakończenie realizacji projektu. Fakt finansowego zakończenia realizacji projektu nie zmienia zobowiązań Wykonawcy do wykonania pełnego zakresu prac przewidzianych               w opisie przedmiotu zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz wykaz oświadczeń.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności                            lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich  3 latach przed upływem terminu składania ofert:

    - w sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad co najmniej 2 zadaniami inwestycyjnymi,

    - w opracowaniu minimum 2 wniosków  o  płatność  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,

    - w opracowaniu minimum 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia              na roboty budowlane według przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

  - Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami:

    - Inżynierem Kontraktu (kierownik zespołu) – wymagane wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej                  w budownictwie w dowolnej specjalności budowlanej zgodnie                                     z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa  z dnia   28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane  na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej, posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Powiernictwa Inwestycyjnego przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej,

    - Zastępcą Kierownika Zespołu wymagane wykształcenie wyższe, posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w dowolnej specjalności budowlanej zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa  z dnia  28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie  (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane  na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej,

    - Inspektorem Nadzoru branży sanitarnej – wymagane posiadanie uprawnień    do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie                    o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne                                  z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie               (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane  na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad minimum jedną inwestycją polegającą   na budowie sieci kanalizacji sanitarnej,

    - Inspektorem Nadzoru  branży elektrycznej – wymagane posiadanie uprawnień  do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej  w budownictwie                           o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Transportu  i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.  w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z dnia 16 maja 2006r.) lub tożsame wydane  na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w krajach członkowskich Unii Europejskiej,

    - Specjalistą do Spraw Rozliczeń – wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finansowe, wymagane doświadczenie w opracowaniu minimum 2 wniosków             o płatność w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego, rozliczenie                 2 inwestycji realizowanych z WFOŚiGW.

  - Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie  na podstawie oświadczeń  i dokumentów jakie Wykonawca załączy  do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

  - Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw  do wykluczenia             z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Wykonawca może polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania                   mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który  w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- Wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału  w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw                    do wykluczenia   z postępowania:

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1,

  - wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie,

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za wykonanie usługi, wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego                            do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   o podstawie  do dysponowania tymi osobami,(w przypadku dysponowania osobami innych podmiotów Wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów  do oddania mu ich do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia),

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o wpisie              do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu           do rejestru   lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej   niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku   do osób fizycznych oświadczenia     w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                     w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków                          lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,                   lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                  lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej. ust. 1 i 2 są składane   w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ            na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy                            z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją  art. 24 ust. 2 pkt.                   3 ustawy.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2 , 2.4,  2.5, oraz  2.6 składa dokumenty wystawione               w kraju, w którym   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne            i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie              lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym   w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

- Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryterium oceny ofert jest cena – 100%.

- Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy   w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb – sekretariat, w terminie do dnia 29.07.2010r.  do godziny 11:00.

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

- Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

- Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty                         z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty                             z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

……………………………                                                                                                                                       (podpis)

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie dnia 21.07.2010r.

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 21.07.2010r.

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego - www.e-bip.pl/start/69