Oznaczenie sprawy AR.ZP-341/KG,MM/5/11

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie                       art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na realizację projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

ZAMAWIAJĄCY

GMINA SUCHY DĄB

UL. GDAŃSKA 17

83-022 SUCHY DĄB

TEL.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

Suchy Dąb, dnia 18.08.2011 r.

...................................................

Zatwierdzam

# DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

Tel.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

- DZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami)  poniżej kwot określonych  na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy oraz aktów wykonawczych  do niniejszej ustawy.

- Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

- DZIAL III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarach Robót, Projekcie Budowlano - Wykonawczym lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach

przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)    nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

Główny przedmiot: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane

- Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego całego zadania.

- DZIAŁ IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.06.2012 r.

- DZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert w realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, remoncie lub  rozbudowie obiektu użyteczności publicznej .

2.Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami:

a) kierownikiem budowy – wymagane posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 26.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.) lub tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane poza granicami Polski.

3.Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie  na podstawie oświadczeń  i dokumentów jakie Wykonawca załączy  do oferty metodą spełnia/nie spełnia.

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw  do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

4.Wykonawca może polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi  do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania  mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- DZIAŁ VI. WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1,

  - wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych  w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami  na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją   o podstawie  do dysponowania tymi osobami.

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

  - Opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. ( W przypadku gdy z treści dokumentu ubezpieczenia nie wynika, iż został on opłacony należy do oferty dołączyć dokument potwierdzający jego opłacenie w zakresie wynikającym z warunków płatności dokumentu ubezpieczenia).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1,

  - aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt  2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                     w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków                          lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  - aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Dokumenty i oświadczenia o których mowa powyżej. ust. 1 i 2 są składane   w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem  na język polski.

- Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy  z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją  art. 24 ust. 2 pkt.   3 ustawy.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, maja miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się jej dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

- o których mowa w ust. 2 pkt. 2.2 , 2.4,  2.5, oraz  2.6 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym   ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie   lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- o których mowa w ust. 2 pkt. 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym   w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy.

# DZIAŁ VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków oraz dokumenty w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o którym mowa w art. 44 ustawy PZP oraz dokumenty  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu  o których mowa w art. 22 ust. 1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika  do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo powinno:

  - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,

  - wymieniać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się   o udzielenie zamówienia,

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

  - sposób ich współdziałania,

  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

  - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,

  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

  - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji  na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego osobna oraz  do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

# DZIAŁ VIII. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się  z wykonawcami.

- Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami                                               i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna,  faksem na nr 058 682 86 20 oraz drogą elektroniczną –ar.gorska@suchy-dab.pl (Katarzyna Górska).

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje przekazywane   są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składnia ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął   po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek  bez rozpatrzenia.

- Przedłożenie terminu składania  ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  o którym mowa w ust. 3.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści    je    na stronie internetowej.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować  na adres Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z  Wykonawcami są: Michał Miotke w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  oraz Katarzyna Górska w sprawach dotyczących postępowania przetargowego.

# DZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- Termin związania ofertą ustala się na 30 dni.

- Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania

ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# DZIAL XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz  z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

- Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń   woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych    do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.

- Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający             dekompletację.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę                w formie zgodnej z niniejszą specyfikacją.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

- Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować   i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Ofertę zaleca się złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna i wewnętrzna powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz posiadać dopisek o treści:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie                       art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na realizację projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

- Dodatkowo koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana nazwą i adresem Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna zawierać widoczny zapis „NIE OTWIERAĆ PRZED 05.09.2011r. przed godz. 12:15”.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

- Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili  ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa   w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane   w formularzu oferty  ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

- W przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawcę  w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty  z uwzględnieniem zapisów art. 93 ust. 4 ustawy PZP.

# DZIAŁ XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy   w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb – sekretariat, w terminie do dnia 05.09.2011r.  do godziny 12:00.

- Oferty dostarczone pocztą muszą dotrzeć do Zamawiającego na adres                             i w terminie wskazanym w ust. 1.

- Otwarcie ofert jest jawne i  nastąpi w Urzędzie Gminy   w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb, dnia 05.09.2011 r. o godzinie 12:15.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem „ZMIANA” (na kopercie zewnętrznej).

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać                                      się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

- Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

- DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1.Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarze robót, wyszczególnionych w załączniku nr 11 do niniejszej SIWZ,

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacja zadania, wynikające z przedmiaru robót, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ,

c) nie dopuszcza się stosowania upustów zarówno do wyliczonych cen jednostkowych, jak również do ogólnej ceny oferty,

d)ceny tych samych składników cenotwórczych( R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót.

2. Wykonawca obliczając ceną oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w przedmiarze robót. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do przedmiarów robót.

3. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.

4. Wszystkie błędy ujawnione w Przedmiarze robót, opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej( w tym także na rysunkach) i Szczegółowych

Specyfikacjach technicznych lub innych częściach niniejszej SIWZ, Wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przed terminem składania ofert.

5. Kosztorys ofertowy szczegółowy w oparciu, o który wykonawca dokonał wyliczenia ceny oferty należy dołączyć jako załącznik do oferty. W kosztorysie musza być podane wartości składników cenotwórczych  (R, M, s) w każdej z pozycji kosztorysowych.

- DZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW   I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Zamawiający ocenę spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dokona poprzez Komisję Przetargowa..

- Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Po otwarciu ofert, na posiedzeniach niejawnych, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, zawierające błędy,  do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W takiej sytuacji oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i/lub dokumentów, o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem punktu 11 - dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia                        w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających

wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału                              w postępowaniu dokonana zostanie  ocena ofert na podstawie następujących kryteriów: CENA = 100%.

- Ocena oferty wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

W = Co/C x 100  x waga 100%  (wynik zostanie pomnożony przez liczbę członków komisji oceniającej), gdzie:

W – ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,

Co – najniższa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród    złożonych ofert,

C – cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia  w badanej ofercie.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- DZIAŁ XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                                         W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację,

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne     i prawne,

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa    w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,  o których mowa w ust 1 pkt. 1, na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się   o udzielenie niniejszego zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymaga się przedstawienia umowy regulującej współpracę Wykonawców zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VII ust. 7.

- Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który podczas realizacji zamówienia zamierza korzystać z Podwykonawców przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga się przedstawienia umów regulujących współpracę Wykonawcy z Podwykonawcami.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Data i miejsce zawarcia umowy zostanie wskazana  w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 5 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania  i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać 3 egzemplarze umowy.

# DZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# DZIAŁ XVII. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł  z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Warunki umowy zostały szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. W jej treści, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

# DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.

- Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.

- W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu,

  - wykluczenia Odwołującego z postępowania

  - odrzucenia oferty Odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                   do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia  za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany       na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany  w ustawie dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu                          lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może

przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

# DZIAŁ XIX. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# DZIAŁ XX. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# DZIAŁ XXI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających   w sytuacji     o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6.

# DZIAŁ XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

# DZIAŁ XXIII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNTOWEJ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający dopuszcza możliwość  porozumiewania się drogą elektroniczną na adres ar.gorska@suchy-dab.pl

# DZIAŁ XXIV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM   A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA    W  WALUT OBCYCH.

Walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą  będzie złoty polski (PLN). Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych.

# DZIAŁ XXV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# DZIAŁ XXVI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 4 PZP.

# DZIAŁ XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759  z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do niniejszej ustawy.

# Dział XXVIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

formularz oferty, 									zał. Nr 1

oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1, 						zał. Nr 2

oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1, 						zał. Nr 3

wykaz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcy, 		zał. Nr 4

wykaz osób jakimi będzie dysponował Wykonawca przewidzianych                                             do wykonania zamówienia, 								zał. Nr 5

oświadczenie, że osoby przewidziane do wykonania zamówienia 		              	 posiadają niezbędne uprawnienia, 							zał. Nr 6

wykaz wykonanych robót budowlanych,                                                         	zał.Nr7

projekt umowy.                                                                                                       Zał. Nr	8

dokumentacja projektowa 		                                                                      zał.Nr9

STW i OR                                                                                                          zał.  Nr  10

przedmiar robót                                                                                                zał. Nr 11

Załącznik nr 1

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

GMINA SUCHY DĄB

UL. GDAŃSKA 17

83-022 SUCHY DĄB

TEL.  058 682 86 85

FAX.  058 682 86 20

email: gmina@suchy-dab.pl

www.suchy-dab.pl

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych  na realizację projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

oferujemy za cenę :

Netto: 			…………………………………………….

Podatek VAT:  		 ………..%

Brutto: 			…………………………………………….

Słownie Brutto: 		…………………………………………….

- Zamówienie wykonamy  w terminie do: ………………………………………………

- Udzielamy gwarancji na okres……………………………………………….miesięcy.

- Oferujemy następujące warunki płatności: ……………………………………………

- Zamówienie przyjmujemy do realizacji bez zastrzeżeń i wykonamy zakres prac wynikający z dokumentacji projektowej, złożonej oferty oraz SIWZ zgodnie z zasadami wiedzy  i sztuki budowlanej  za oferowaną cenę.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje  do przygotowania oferty.

- Oświadczamy iż podczas realizacji zamówienia zamierzamy */nie zamierzamy* korzystać   z Podwykonawców  a w przypadku korzystania z Podwykonawców  spełnimy postanowienia    o których mowa w DZIALE XV pkt. 4.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez  30 dni.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego    w terminie wyznaczonym   w piśmie zawiadamiającym.

- Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres:…………………...……………………………………………………………………………………………………..

oraz zgodnie z dyspozycją art. 27 ust. 2 na czynny nr fax.: …………….…………….……..

oraz droga elektroniczną na adres…………………………………………………….

Oświadczamy, iż potwierdzimy otrzymanie korespondencji faxem na każde żądanie Zamawiającego,

- *Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- *Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte  są  w następujących dokumentach:

- .........................................................................

* (niepotrzebne skreślić )

Załącznikami do niniejszej oferty są :

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Oferta zawiera ........... ponumerowanych stron.

...................................................                  ......................................................

(Miejscowość i data)		                     (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 2

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Stosownie do art. 44 ustawy PZP ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż ubiegając się o udzielenie zamówienia spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                    do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………..                        …………………………………………………..

(Miejscowość i data)	                                   (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 3

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy   z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami).

....................................................	    	        .....................................................................

(Miejscowość i data)	                               (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 4

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ POWIERZONE PODWYKONAWCOM

| L. p. | Rodzaj powierzonej części zamówienia |
| --- | --- |

……………………………..                       ………………………………………………

(Miejscowość i data)			           (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 5

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Funkcja | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Uprawnienia budowlane | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy także dołączyć oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia (tj. posiadanie wymaganych przez Zamawiającego uprawnień budowlanych). W przypadku gdy Wykonawca zamierza polegać na osobach innych podmiotów do oferty załącza pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu osób do dyspozycji na czas niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.

……………………………..                                                                                                                ………………………………………………………..

(Miejscowość i data)	                                                                                                                         (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik  nr 6

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

………………………….

OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH

Oświadczam, iż wskazane w wykazie osoby  przewidziane do wykonania zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane przewidziane  w warunkach udziału w postępowaniu.

....................................................	                 .……...........................................................

(Miejscowość i data)			              (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 7

WYKONAWCA

………………………….

………………………….

………………………….

WYKAZ   WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp. | Nazwa zadania, rodzaj i miejsce wykonania | Wartość zadania Brutto | Okres realizacji |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

Do niniejszego wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie.

.................................................					                          	      ...................................................

(Miejscowość i data)                                                                                                       (Podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych)

Załącznik nr 8

Umowa nr .............(projekt)

zawarta w dniu  ................. w Suchym Dębie, pomiędzy:

Gminą Suchy Dąb    83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17,  NIP 593-10-90-485,

zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

#### Wójta	Gminy Suchy Dąb – Barbarę Kamińską

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy  Suchy Dąb – Honoraty Szarkowskiej

a

....................................................................................

....................................................................................

zwanym dalej “Wykonawcą”, reprezentowanym przez :

....................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                                 w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest realizacja projektu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Steblewo w Gminie Suchy Dąb” zgodnie  z projektem dofinansowanym  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, składająca się z projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4. Roboty musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umową warunkach.

§ 2

Termin realizacji umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie  do 15.06.2012 r.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z :

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej ( np. klęski żywiołowej, strajku generalnego bądź lokalnego) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych, uniemożliwiających wykonanie robót oraz odmiennych warunków terenowych w szczególności istnienia podziemnych instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich pozostałości, przy czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalają nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Termin zakończenia ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu także w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych tj. robót innych niż określone w  1 ust. 2 niniejszej umowy, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określonego w  1 ust. 1 niniejszej umowy. Wstępny termin zakończenia zostanie ustalony w protokole konieczności dotyczącym wykonania danych robót dodatkowych, a ostateczny w aneksie do umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez wykonawcę robót budowlanych oraz z łożenie zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót wraz z niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi dokonanie odbioru końcowego całości robót i oddanie obiektu do użytkowania, w terminie określonym w ust. 1 z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 4.

- Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wartość zamówienia zgodnie z ofertą Strony ustalają na cenę:

Netto: 	………………………………..

VAT:  	………………………………..

Brutto: 	………………………………..

Słownie brutto:……………………………………………………………………………

- Wynagrodzenie określone w ust. 1, odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w przedmiarach robót, które były załącznikami do SIWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikające z niniejsze umowy.

- Rozliczenie odbędzie się fakturą końcową, wartość wykonanych robót będzie obliczana następująco:

- ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości   wykonanych w tym okresie robót z książkami obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót – w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych, przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

- w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót a konieczne do wykonani przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną  przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

- w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pakt. a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENOBUD z okres ich wbudowania,

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie tzw. Robót dodatkowych, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego prze inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§ 4

- Rozliczenie robót będzie odbywało się fakturami przejściowymi, obejmującymi wykonane kompletne elementy robót. Zapłata będzie następowała w terminie                 30-dniowym  od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz                           z protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez inspektora nadzoru, oraz kierownika budowy.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 10% wartości zamówienia.

- W przypadku korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą o której mowa w ust. 1 i 2 przedstawić oświadczenia Podwykonawców stwierdzające uregulowanie należności z tytułu zleconych Podwykonawcy robót.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne z konta Zamawiającego               na konto Wykonawcy nr………………………………………………………………….

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgoda zamawiającego musi być wyrażona na piśmie.

§ 5

Obowiązki stron

1.Zamawiający zobowiązany jest do :

- przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej, STW i OR,

- przekazania placu budowy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy,

- finansowania przedmiotu umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru przedmiotu umowy oraz zgłoszenia i uczestniczenia w przekazaniu go do użytkowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do :

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- stawienia się w siedzibie Zamawiającego i protokolarnego przejęci terenu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

- zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia wraz z zapewnieniem 24 godzinnego dozoru terenu budowy,

- zorganizowania a następnie zlikwidowania zaplecza budowy,

- zainstalowania dla potrzeb budowy liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

- ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięci stwierdzonych wad,

- dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, prowadzenia robót i dowozu materiałów na plac budowy, w sposób niepowodujacy zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych ,

- po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy oraz terenu przyległego   i doprowadzenia go do stanu nie gorszego od pierwotnego najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- zgłaszania do odbioru elementów robót zanikających ulegających trwałemu zakryciu.

§ 6

Przedstawiciele stron

- Przedstawicielami  Zamawiającego przy realizacji umowy  są:

1) Inspektor nadzoru………………………………………………………………………

- Przedstawicielami  Wykonawcy na budowie będą:

1)Kierownik budowy:……………………………………………………………………..

§ 7

Podwykonawcy

1.Wykonawca zleci Podwykonawcom następujący zakres robót:

…………………………………………………………………………………………..

2.Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców oraz jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

3.W przypadku gdy Wykonawca zamierza korzystać przy realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcy dla określonej części robót wskazanej w ofercie i w trakcie realizacji przedmiotu umowy zamierza zmienić podwykonawcę zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o akceptację takiej zmiany.

§ 8

Gwarancja i rękojmia

1.Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.Okres gwarancji ustala się zgodnie z ofertą na 36 miesięcy liczonych od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.Ogólne warunki gwarancji jakości:

1)Wykonawca oświadcza, ze objęty karta gwarancyjną przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

2)wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót,

3)w okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych p odbiorze końcowym,

4) ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu, do naprawy należy przystąpić niezwłocznie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wady,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron,

c) usunięcie wad powinno zostać stwierdzone protokolarnie,

d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

e) w innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego, wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, zamawiający z przedmiotu nie mógł korzystać.

4. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1)za  zwłokę w terminach określonych w § 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki  liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3)w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych  w wysokości 5% wynagrodzenia umownego                       za przedmiot umowy.

4)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                           w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w odbiorze przedmiotu zamówienia z przyczyn zależnych                               od Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Odbiór robót

- Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru pismem zawiadamiającym. Brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty przesłania pisma oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy w ciągu  7 dni  od zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając                o tym Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone                      na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad przed upływem okresu rękojmi.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli                   w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia wad.

§ 11

Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zakazuje się pod rygorem nieważności istotnych zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku   do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany oraz określił jej warunki .

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie w przypadku:

1)ustawowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione w oparciu o wprowadzoną stawkę podatkową.

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach określonych w §2 ust.  2-4 niniejszej umowy,

3)zamawiający dopuszcza zmiany w umowie polegające na zmianie personelu kierowniczego przy czym nowo zaproponowani pracownicy personelu kierowniczego musza posiadać wymagane w SIWZ uprawnienia na dane stanowisko.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli:

1)zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy

3)wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie,

4)w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, Zamawiający może odstąpić  od umowy lub ograniczyć zakres rzeczowy,

5)w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych . W takich przypadkach rozwiązanie umowy następuje  w trybie natychmiastowym.

6)Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wówczas odstąpić od umowy  w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

1)Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przystąpienia                   do czynności związanych z odbiorem robót.

2)Zamawiający nie przestrzega warunków płatności określonych                           w §4 niniejszej umowy.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio                       nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadkach określonych w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  za  wykonane i odebrane części umowy do dnia w którym powziął wiadomość o odstąpieniu od   umowy.  Wykonawca nie będzie zgłaszać roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy, oraz nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu utraconego ewentualnego zysku.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót                  w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie                       od umowy, Wykonawca niezwłocznie,  a najpóźniej w terminie 30 dni usunie   z terenu budowy zaplecze budowy, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3)w przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót              w toku  i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie              i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót.

§13

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Prawa Budowlanego

- Przepisów wykonawczych do niniejszych ustaw

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd dla siedziby Zamawiającego

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

…………………………………..                                               ……………………………

Zamawiający						            Wykonawca