Nr postępowania ZP.PN.271.1.2015

Nr ogłoszenia o zamówieniu …........... z dnia..................

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dla postępowania prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  w trybie

PRZETARGU NIEOGRACZONEGO NA

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

…..........................................

Zatwierdzam

Suchy Dąb, 16.02.2015 r.

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83 – 022 Suchy Dąb

tel. 58 682 86 20

fax.58 682 86 20 w.31

adres strony internetowej Zamawiającego: www.suchy-dab.pl

e-mail: gmina@suchy-dab.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej – www.suchy-dab.pl

III. Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem  zamówienia jest Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

- Przedmiot zamówienia objęty jest kodem CPV – 45321000-3.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres minimalny 36 miesięcy, okres maksymalny 96 miesięcy  licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego. W związku z zastosowaniem pozacenowego kryterium oceny ofert jakim jest okres gwarancji Wykonawca może w celu uzyskania wyższej liczby punktów zaproponować termin gwarancji powyżej 36 miesięcy.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w załączniku nr 2 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną.

IV. Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VII. Termin wykonania zamówienia.

1. Planowany termin przekazania placu budowy – 13.04.2015 r.

2. Rozpoczęcie robót  - nie wcześniej niż 04.05.2015 r.

3. Termin wykonania zamówienia – w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia robót.

4. Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy oraz wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

- Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia

Zamawiający  uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie    ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto.

Pod pojęciem „budynek użyteczności publicznej” należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny( § 3 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.:

a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,

b) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ) oraz ustawy o zasadach  uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Z 2008 r. Nr 363, poz. 394).

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300 000 zł.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie  ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i których opis sposobu oceny spełnienia został zamieszczony w rozdz. VIII niniejszej SIWZ, należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( według załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ).

2) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zgodnie z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ). Przez najważniejsze roboty, o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VIII ust.2 pkt. 1 SIWZ.

a) dowodami, o których mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 2 są:

-poświadczenie lub

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

b) W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów opisanych  w ust. 1 pkt.2 lit. a.

UWAGA: W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek wiedzy i doświadczenia, rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.

3) Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi ( zgodnie z treścią załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zawarte we wzorze załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

5) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieni, na kwotę nie niższą niż 300 000 zł.

6) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdz. VIII ust.2 pkt.3 SIWZ.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1) oświadczenie o braku  podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych  - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca wraz z ofertą złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 Ustawy prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( zgodnie z treścią załącznika nr  1 do niniejszej SIWZ).

4.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust.2 SIWZ oraz złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że nie zależy do grupy kapitałowej.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to zamiast dokumentów, o których mowa w :

1) rozdz. IX ust. 2 pkt 2 – 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2) Dokumenty o których mowa w ust. 5 pkt .1 lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust.5 pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani, lub przed notariuszem. Przepis ust.5 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  - według wzoru załącznika nr 7 do SIWZ.  Wykonawca składa w/w zobowiązanie wraz z ofertą, w oryginale. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania nazw(firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp.

8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX ust.2.

9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 b ustawy, Zamawiający , w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawce, przy wykonaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Powyższe informacje można ująć w załączniku nr 7  do SIWZ.

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:

- wypełniony druk Formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także informację o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej.

11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

X. Wymagania dotyczące wadium

- Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości : 
6 000 zł.

- Termin wniesienia wadium.

1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert,tj przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r.

2) wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:

a) wnoszone w formie pieniądza zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego nr  97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r.

b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb,  w pok. nr 16 ( Skarbnik Gminy)  przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 10.00 dnia 06.03.2015 r.

3) zamawiający nie żąda załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

- Formy wniesienia wadium.

1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. u. Z 2007 r., Nr. 42 poz. 275 z późn. zm.)

2) W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w ust. 3 pkt 1 lit b-e musi być wystawione na Gminę Suchy Dąb. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.  Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciel) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych, na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

3) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

4) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

4. Zatrzymanie wadium.

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art.26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nienależących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

5. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w PLN.

2. Cena oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały okres zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ÓW) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( np. odpisu z właściwego rejestru, umowy spółki, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał odpowiedniego dokumentu lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopie.

5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejsza SIWZ.

6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy ( firmy) i siedziby oraz numerem NIP.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy pzp.

8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i mieć formę pisemną.

9.Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

10. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa . Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego ( np. prospekty reklamowe o firmie, jej działalności itp. ) nie muszą być numerowane i parafowane.

11. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki  lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez zamawiającego muszą być parafowane prze osobę ( osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

12. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii (data, pieczątka firmowa i podpis Wykonawcy). Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona prze osobę ( lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą ( podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Podpis Wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej ( podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej). Pożądane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

XIII.  Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego oo wyjaśnieni treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. XII ust.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający  może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonana w ten sposób zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym  przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

6. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

7. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający opublikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówię Publicznych.

8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której jest ona udostępniona.

9. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie  zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści tą informację na stronie internetowej.

XIV. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, pok. nr 1 – sekretariat. W nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 06.03.2015 r. | do godz. | 10.00 |
| --- | --- | --- | --- |

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta w postępowaniu na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

Nie otwierać przed dniem: 06.03.2015 r. przed godz. 10.00

XV. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wtedy, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA”. W przypadku kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ zmiana nr …...........”

3. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

XVI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, pok. nr 7 – sala narad w terminie:

| w dniu | 06.03.2015 r. | o godz. | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- |

XVI. Tryb otwarcia ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.Koperty oznakowane napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany.

3. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

1) stan  i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę;

2) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

3)informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzu oferty;

4. Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa w rozdz. XVI ust.1 i XVI ust.3 pkt 2 i pkt. 3 niniejszej SIWZ.

XVII. Zwrot oferty bez otwierania.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie w myśl art.84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN) wraz z obowiązującym podatkiem VAT za całość zamówienia biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Cena oferty będzie ryczałtem. Zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.  Nr 16, poz. 93 z późn. zm. ) wynagrodzenie ryczałtowe zostało określone następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie trwania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

3. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte z powodu wad dokumentacji projektowej wynikających z jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać zamówienia.

4. Cena  ryczałtowa oferty musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji technicznej oraz koszty: robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania placu i zaplecza budowy wraz z późniejszą likwidacją, zaopatrzenia w wodę, w energię, dojazdu do placu budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, ogrodzenia i ubezpieczenia budowy, koszty odtworzenia dróg i chodników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy,  koszty pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami robót, koszty związane z uszkodzeniem obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłat odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonawstwem robót budowlanych na realizowanej inwestycji, koszty zabezpieczenia obiektu na okres ewentualnej przerwy w wykonywaniu robót oraz inne koszty wynikające z projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

UWAGA!!!

Wykonawca zorganizuje prace w sposób, który zapewni niezakłócone funkcjonowanie  budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

Ponadto do kosztów oferty należy doliczyć konieczność całodobowego zabezpieczenia budynku ( zwłaszcza dachu obiektu) podczas trwania prac budowlanych .

5. Ponadto Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest uwzględnić odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej, cena przedstawiona w formularzu ofertowym nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia, a umowa nie będzie aneksowana, za wyjątkiem okoliczności wymienionych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy bardzo szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia , które umożliwi należyte zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

7. Zamawiający do porównania i oceny ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

8. Przedmiar nie stanowi podstawy wyceny oferty, stanowi jedynie dokument pomocniczy dla Wykonawcy.

XX. Kryteria oceny ofert.

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie ocena ofert na podstawie następujących kryteriów:

- CENA = waga kryterium 90%,

OKRES GWARANCJI = waga kryterium 10%.

- Ocena oferty w kryterium ceny wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

W = Co/C x 100 x waga 90%, gdzie:

W – ilość punktów przyznana za cenę brutto (z VAT) oferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,

Co – najniższa cena brutto (z VAT) za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,

C – cena brutto (z VAT) oferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie.

- Ocena oferty w kryterium okresu gwarancji wyrażona jest w punktach, które będą liczone wg następującego wzoru:

K = G/Go x 100 x waga 90%, gdzie:

K – ilość punktów przyznana za oferowany okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie,

Go – najniższy zaproponowany okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert,

G – okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia w badanej ofercie.

Ustala się maksymalny możliwy do zaproponowania okres gwarancji za wykonanie przedmiotu zamówienia na okres 96 miesięcy.

- Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXI. Tryb oceny ofert.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w zakresie dopuszczalnym przez Ustawę Pzp z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z treścią SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

XXII. Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art.24 ust. 1 i 2 oraz art.24 ust. 2a Ustawy Pzp, przy czym zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczenie z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem rozdz. XXIV ust. 3 pkt.3 niniejszej SIWZ.

XXIII. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.

XXIV. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w niniejszej SIWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu i którego oferta zawierać będzie najniższą cenę.

3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną punktację ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zamieści informacje, o których mowa w rozdz. XXIV ust. 3 pkt. 1 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Niezwłocznie po zawarciu umowy ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości oferty złożonego w formach dopuszczonych ustawą najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych prze podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  ( Dz. u. Z 2007 r., Nr. 42 poz. 275 z późn. zm.)

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 97 8337 0001 0000 1690 2000 0006 Bank Spółdzielczy w Pszczółkach , z opisem „ Zabezpieczenie - Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie”.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym  było o no przechowywane , pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust.2 . Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zwrot  zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na warunkach określonych w umowie.

- Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust.2 pkt. 2 – 5 nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta(poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta(poręczyciela).

XXVI. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych Umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp Umowa w sprawie zamówienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

2) mają do niej zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, jeżeli przepisy Ustawy Pzp nie stanowią inaczej;

3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

4) zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

5) umowa podlega unieważnieniu:

a) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ,

b) zgodnie z zapisami art. 146 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 144 Ustawy pzp zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT,

2) Zmiany terminu spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi kontynuowanie robót zgodnie ze sztuka budowlaną,

3) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

4) zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Umowa, o której mowa wyżej musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie tej wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich wykonawców realizujących wspólnie umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących umowę.

6. Wykonawca, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu wykonawcy  i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli
 ( pełnomocnictwo, wypis z rejestru, zaświadczenie);

b) kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie;

c) zaświadczenia ( z określonymi w nich terminami ważności) wydane przez właściwą Izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis osób wskazanych w ofercie, w stosunku do których żądano uprawnień, na listę członków właściwej izby, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane;

d) szczegółowy kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy.

7.W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności o których mowa powyżej, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

9. Pozostałe kwestie odnoszące się  do Umowy uregulowane są w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ – Wzór Umowy.

XXVII. Unieważnienie postępowania.

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 Ustawy Pzp.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi, równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia ( w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert), podając uzasadnieni faktyczne i prawne,

- złożyli oferty ( w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XXVIII. Środki ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w rozdz. XXVIII ust. 1 niniejszej SIWZ są:

a) odwołanie

b) skarga do sądu.

a) odwołanie

1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu  przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5) Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesieni, jeżeli przesłanie jego kopii w formie faksu nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.

6) Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni o dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w punkcie XXVIII niniejszej SIWZ, albo

-  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt.6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłożyć termin składania ofert.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ja również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcz się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

13) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

14) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

15) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

16) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ppkt11) nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Ustawy Pzp.

17) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

18) Pozostałe zapisy dotyczące odwołania uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale

ustawy pzp.

b) skarga do sądu

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeże przepisy Działu VI rozdziału 3 Ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

4) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

7) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

8) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

9) Pozostałe zapisy dotyczące skargi uregulowane zostały w dziale VI Rozdziale 3 Ustawy Pzp.

XXIX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać na piśmie , faksem (nr fax 58 682 86 20 w. 31)  lub drogą elektroniczną ( e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl)

2. Zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania przesłanych oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z dniem, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, ze mógł on zapoznać się z ich treścią. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, za wyjątkiem środy -  8.00 – 16.00. Wykonawcy zwracają się do Zamawiającego kierując korespondencję na adres: Gmina Suchy Dąb, ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb.

4. Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

- Katarzyna Górska, tel 58 682 86 20 w. 45, katarzyna.gorska@suchy-dab.pl

XXX. Podwykonawstwo.

1.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazwy podwykonawcy oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Oferty.

2. Istotne dla Zamawiającego i Wykonawcy postanowienia dotyczące podwykonawców zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, a które są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

XXXI. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

| Oznaczenie załącznika |  | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr | 1 | Wzór Formularza Oferty |
| Załącznik nr | 2 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Załącznik nr | 3 | Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp |
| Załącznik nr | 4 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| Załącznik nr | 5 | Wykaz wykonanych robót budowlanych |
| Załącznik nr | 6 | Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia |
| Załącznik nr | 7 | Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu o udzielenie zamówienia |
| Załącznik nr | 8 | Wzór umowy |
| Załącznik nr | 9 | Projekt budowlany : Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy sporządzona przez Pracownię Usług Projektowych „FORMAT” s. c., 83 – 032 Pszczółki, ul. Ogrodowa 10 a |
| Załącznik nr | 10 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy sporządzona przez Pracownię Usług Projektowych „FORMAT” s. c., 83 – 032 Pszczółki, ul. Ogrodowa 10 a - |
| Załącznik nr | 11 | Przedmiar robót sporządzony przez Usługi Inwestycyjne mgr inż. Leszek Jarosz, ul. Kochanowskiego 39/18 B, 80 – 402 Gdańsk |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Załącznik nr 1 do SIWZ – wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

- ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83 – 022 Suchy Dąb

- WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (ów) | Adres (y) Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

- OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr Telefonu , nr |  |
| Adres e-mail: |  |

- Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam, że:

1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią : SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacjami,

3) Termin realizacji zamówienia...............................tygodni od dnia podpisania umowy

4) wartość mojej(naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług wynosi:.................................................................................................................PLN

(słownie:.........................................................................................................................PLN)

należny podatek od towarów i usług stawka ….....% …................................................PLN

(słownie:..........................................................................................................................PLN)

Razem:

cena z należnym podatkiem od towarów i usług:............................................................PLN

(słownie:...........................................................................................................................PLN)

Przy czym podatek VAT płacony będzie w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.

5) akceptujemy warunki terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i płatności zawartych w materiałach przetargowych,

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

7) spełniam(my) warunki udziału w postępowaniu i przedkładam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków,

8) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

9) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (emy) się zawrzeć umowę na miejscu i w terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zabezpieczyć ją zabezpieczeniem należytego wykonania , w sposób i na zasadach opisanych w SIWZ,

10) składam (y) niniejszą ofertę ( we własnym imieniu) / ( jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia),

11) nie uczestniczę jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia zamówienia,

12) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane , w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | Do |
| a) |  |  |  |

13) ( nie zamierzam (y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam (y) powierzyć podwykonawcom) :

| L.p. | Nazwa Podwykonawcy | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- | --- |
| a) |  |  |

14) Nie należę do grupy kapitałowej / należę do grupy kapitałowej  ( lista podmiotów w załączeniu)

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego

- Podpis (y):

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć (cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w   Suchym Dębie zgodnie z wymienioną poniżej dokumentacją techniczną. Zakres obejmować będzie także prace remontowe w postaci wymiany poszycia dachu, docieplenia istniejącej podłogi w pomieszczeniu sali obrad, remont istniejących schodów wejściowych do budynku oraz remont istniejącego wiatrołapu w technologii drewnianej, szkieletowej.

Zakres i kolejność realizacji:

Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji:

1. Przygotowanie placu budowy.

2.Prace naprawcze elementów konstrukcyjnych dachu  oraz zewnętrznych elewacji.

3. Wykonanie remontu wiatrołapu o konstrukcji lekkiej, drewnianej.

4.Remont schodów wejściowych do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych.

5. Termomodernizację istniejącego budynku użyteczności publicznej.

6. Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

7. Uprzątnięcie placu budowy oraz zagospodarowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna.

Na w/w dokumentację techniczną składają się:

1. Projekt budowlany : Termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy sporządzona przez Pracownię Usług Projektowych „FORMAT” s. c., 83 – 032 Pszczółki, ul. Ogrodowa 10 a  - załącznik nr 9 do SIWZ.

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  sporządzona przez Pracownię Usług Projektowych „FORMAT” s. c., 83 – 032 Pszczółki, ul. Ogrodowa 10 a  - załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Przedmiar robót sporządzony przez Usługi Inwestycyjne mgr inż. Leszek Jarosz,  ul. Kochanowskiego 39/18 B, 80 – 402 Gdańsk – załącznik nr 11 do SIWZ.

Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autorów dokumentacji technicznej o pinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo o odrzuceniu oferty z powodu równoważności.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

oświadczam, że Wykonawca/Wykonawcy, którego/których reprezentuję, spełnia/spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), który stanowi, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

….................................dnia..................2015 r.

…............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do Wykluczenia  z art. 24 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

oświadczam, że Wykonawca/Wykonawcy, którego/których reprezentuję w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , realizowanym przez Gminę Suchy Dąb, którego przedmiotem jest termomodernizacja i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

….................................dnia..................2015 r.

…............................................................................

(podpis Wykonawcy/Wykonawców/Pełnomocnika)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83 – 022 Suchy Dąb

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej  o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy ( ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam (y), że:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert/ jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | Przedmiot zamówienia(rodzaj robót, miejsce wykonania) | Wartość w PLN ( brutto) | Data wykonania (zakończenia) | Odbiorca (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu przedstawiam dokument(y) potwierdzający(e), ze ta/te  robota(y) została (y) wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis (y):

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć (cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Suchy Dąb

ul. Gdańska 17

83 – 022 Suchy Dąb

WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres (y) Wykonawcy ( ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam (y), że:

dysponuję niżej wymienionymi osobami / będę dysponował niżej wymienionymi osobami:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności w zamówieniu | Posiadane uprawnienia (zakres, Nr i data wydania) | Posiadane doświadczenie |  | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nazwa i przedmiot zamówienia/Inwestor) | Pełniona funkcja |  |

Oświadczamy, ze osoby wykazane w tabeli powyżej posiadają wymagane uprawnienia.

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

Podpis (y):

| Lp. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć (cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) |  |  |  |  |  |
| 2) |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

| Lp. | Nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres |
| --- | --- | --- |

Zobowiązuję (emy)  się do oddania na rzecz.........................................................................................

…............................................................................................................................................................

( nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:......................................................................................…............................................................................................................................................................

( wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w zakresie...........................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

( wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam (y), że w/w zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób:......................................................................................................…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam (y), że będzie mnie (nas) łączył z Wykonawcą następujący związek:............................

…..........................................................................................................................................................

(wskazać charakter związku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem)

…...............................                                           …..............................................................................

data                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej do

reprezentowania podmiotu oddającego

do dyspozycji niezbędne zasoby)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.

Przetarg nieograniczony na:

Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie

UMOWA

Zawarta w Suchym Dębie w dniu …...................  2015 r. pomiędzy Gmina Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie przy ul. Gdańskiej 17, zwana dalej Zamawiającym reprezentowana przez: Barbarę Kamińską – Wójta Gminy Suchy Dąb a ….......................................................................zwanym dalej WYKONAWCĄ.

§ 1

Przedmiot umowy

- Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania Termomodernizację i remont istniejącego budynku Urzędu Gminy w Suchym Dębie zgodnie z zakresem określonym w SIWZ oraz w dokumentacji technicznej, na którą składają się: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania  i odbioru robót oraz przedmiar robót.

- Podstawą opracowania umowy są;

- SIWZ

- oferta Wykonawcy

- dokumentacja techniczna

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami państwowymi i branżowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

§ 2

Termin realizacji

- 1. Planowany termin przekazania placu budowy – 13.04.2015 r.

- 2. Rozpoczęcie robót  - nie wcześniej niż 04.05.2015 r.

- 3. Termin wykonania zamówienia – w terminie 90 dni od dnia rozpoczęcia robót.

- 4. Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

§ 3

Wynagrodzenie

- Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT) w kwocie.................................................................................zł słownie......................................................................................................................................

- Kwota obejmuje całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy określonego w  § 1  oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ofertą  Wykonawcy sporządzoną zgodnie z SIWZ.

- Wykonawca sam skalkuluje wszelkie konieczne prace oraz koszty konieczne do kompleksowego wykonania zadania i nie może się powoływać na jakiekolwiek uchybienia kalkulacji własnej.

§ 4

Rozliczenie

- Strony ustalają, ze rozliczenie za wykonanie prac określonych w § 1 odbędzie się po całkowitym zakończeniu prac, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót.

- Należne wynagrodzenie zostanie przelane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej prze Wykonawce faktury VAT, w terminie 30 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów pkt 3.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców na wykonanie części robót, Wykonawca złoży wraz z fakturą VAT za wykonany przedmiot zamówienia , stosowne oświadczenia podwykonawców, potwierdzające, ze otrzymali należne wynagrodzenie.

- Wykonawca nie może zbywać  na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 5

Obowiązki stron

- Obowiązki Zamawiającego:

1) nadzór inwestorski pełnić będzie:..........................................................................................

2) Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych Prawem Budowlanym niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Obowiązki Wykonawcy:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedstawiona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna, SIWZ, złożoną ofertą, postanowieniami  niniejszej umowy oraz Prawem Budowlanym.

2) Wykonawca zapewni objęcie przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy, zmiana kierownika budowy wymaga zawiadomienia Zamawiającego na piśmie z załączeniem odpowiednich dokumentów (uprawnienia, zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika)

Obowiązki kierownika budowy pełnić będzie:......................................................................

3) Wykonawca do 7 dni od daty zawarcia umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia.

4) Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie urządzi plac budowy, a po zakończeniu robót zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, uporządkuje teren budowy oraz prowadzenia prac, ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do zasilania w energię elektryczna i wodę na placu budowy oraz do pokrycia kosztów ich zużycia na czas trwania budowy oraz do zawarcia umowy z dostawcami (podlicznik).

5) W czasie realizacji umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy i prowadzenia prac w czystości i w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, materiały, odpady oraz nieczystości.

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach zgodnych z przedmiotem zamówienia i wiedza techniczną.

7)Wykonawca zrealizuje roboty objęte niniejsza umową z materiałów własnych. Zastosowane będą materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8) Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokument potwierdzający dopuszczenie do stosowania w budownictwie użytych materiałów i urządzeń.

9) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub ich części (bądź kradzieży urządzeń )  w trakcie realizacji budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

10) Wykonawca zobowiązany jest do demontażu uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty na swój koszt odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich z tytułu wniesionych roszczeń, a mających związek z wykonaniem robót budowlanych na realizowanej inwestycji.

11) Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy do należytego utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy oraz po zakończeniu robót do przywrócenia ich do pierwotnego stanu.

§ 5

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa /* z udziałem podwykonawców w następujących zakresach. …......................................................................

- Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, jest zobowiązany przedstawić zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym podwykonawca ( przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt umowy wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo) o treści zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu dot. projektu umowy.

- Zamawiający w ciągu 14 dni od przekazania projektu umowy, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do jej treści, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Projekt umowy o podwykonawstwo  w zakresie robót budowlanych zawarty pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcą powinien określać co najmniej:

a) dokładne oznaczenie stron umowy z podaniem adresów stron i numeru rachunku bankowego podwykonawcy,

b) oświadczenie podwykonawcy, iż zapoznał się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca,

c) zakres robót objętych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania

e) wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenia podwykonawcy nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę część robót, która ma być wykonana przez podwykonawce, zaś wynagrodzenie należne dalszemu podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia należnego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania części należnego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji wykonanych robót przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcę,

g) zasady odbioru robót,

h)zapis, ze przy odbiorach robót przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę uczestniczy Kierownik budowy i Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego,

i) zapisy o terminach płatności za wykonane roboty, które nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że nie mogą być późniejsze niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego,

j) zapis o braku możliwości zbywania na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji zawartej umowy,

k) zapis o obowiązku złożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oświadczenia, że otrzymał należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami § 5 ust.11 i załącznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia w terminie w całości lub części o obowiązku niezwłocznego poinformowania zamawiającego o tym fakcie wraz  z kopiami niezapłaconych faktur.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii  umowy, może wnieść pisemny sprzeciw w sytuacjach, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem są dostawy lub usługi, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są dostawy lub usługi:

-  o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 1  umowy,

- umowy zlecenia i umowy o dzieło związane z pełnieniem funkcji na budowie określonych w ustawie prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej podstawie ( np. kierownik budowy, kierownik robot i inne osoby z uprawnieniami),

- usługi związane ze sporządzeniem dokumentacji,

- usługi geodezyjne

- usługi transportowe

- usługi z zakresu BHP i ppoż

- dostawy materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji  zamówienia-wynajmu sprzętu, urządzeń i środków transportu związanych z realizacja zamówienia

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 5 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany był przy udziale podwykonawców ( w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub na podstawie przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi płatność należności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę zamawiającemu ( najpóźniej na 10 dni przed terminem płatności zamawiającego na rzecz Wykonawcy) – oryginału oświadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych podwykonawców, podpisanego przez osoby upoważnione do działania w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy należne im wynagrodzenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbiorów robót pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- W przypadku niedostarczenia oświadczenia podwykonawcy lub dalszych podwykonawców w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający wstrzyma się z płatnością stosownej części faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyższe nie będzie stanowić opóźnienia w zapłacie faktury Zamawiającego na rzecz Wykonawcy i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.

- Nieotrzymanie przez Zamawiającego w terminie oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust.11 lub otrzymanie przez zamawiającego od tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców informacji, ze nie otrzymali należnego im wynagrodzenia, skutkować może bezpośrednia zapłata przez zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawce lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu prze zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.14. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, wynoszącym 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 we wskazanym terminie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- O fakcie bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz o złożeniu do depozytu sadowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający powiadamia niezwłocznie Wykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust.14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia a wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.

§ 6

Odbiory

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót pisemnie do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru w ciągu 5 dni roboczych.

- Z odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół odbioru robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu przy odbiorze końcowym wszystkich niezbędnych  do odbioru dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w toku czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) dokonać odbioru ustalając termin ich usunięcia;

2) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia, w toku odbioru wad trwałych, Zamawiający może:

1) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

2) żądać ponownego wykonania przedmiotu lub części umowy,

- Zamawiający w okresie rękojmi wyznacza terminy przeglądu, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

- Zamawiający wyznacza odbiór pogwarancyjny przed upływem terminu rękojmi ustalonego w umowie, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin ich usunięcia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia usterek w okresie rękojmi na koszt Wykonawcy przez inny podmiot, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni pomimo pisemnego wezwania. W takim przypadku Zamawiający po dokonaniu zastępczego usunięcia usterek zachowuje prawa wynikające z rękojmi względem Wykonawcy.

§ 7

Rękojmia za wady i gwarancja jakości

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy, liczonej od dnia następnego od odbioru przedmiotu umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z dokumentami niezbędnymi do odbioru końcowego.

- Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi........ miesięcy, licząc od dnia następnego od odbioru przedmiotu umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do:

a) usunięcia wady fizycznej rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotkniętej wadą jego części od nowa – w przypadku, kiedy samo usunięcie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad przedmiotu umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru o raz wad powstałych po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

a) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji;

b) w przypadku wad wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie jednego roku od wykrycia wady.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przystąpienia do usunięcia usterek w terminie nie późniejszym niż 14 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jeżeli Wykonawca ociąga się z usunięciem usterek, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie tj..............................................................................................zł

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie..........................................................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego robót.

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania  umowy tj. …...............................zł pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 9

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,2 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji  i rękojmi -  0,2 % wysokości wynagrodzenia wykonawcy (brutto) określonego w  § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za każdy przypadek nie utrzymania placu budowy w czystości, a szczególnie przy korzystaniu z komunikacji wewnątrz budynku – 0,1 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto ) określonego w  § 3 ust.1 za każdy przypadek,

4) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z nieprzedłożonej do akceptacji przez Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

6) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z nieprzedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z  zawartej umowy o podwykonawstwo,

8) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 umowy,

9) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w § 3 ust.1 umowy.

- Gdy  wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego odstąpienie od umowy jest możliwe prze Zamawiającego w następujących sytuacjach:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania  umowy przez dłuższy niż 3 dni, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca,

b) jeżeli  Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

c) w przypadku złożenia wniosku o upadłości lub likwidacji firmy,

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

e)gdy występuje konieczność wielokrotnego dokonania bezpośrednich zapłat na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na ich rzecz  sumę większą niż 5 % wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1 umowy

- Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, ze szczególnym uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca i Zamawiający zobowiązuje się do sporządzenia szczegółowego protokołu robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół ten stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego wykonanych robót.

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym  ustali sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca w terminie 7 dni  od przerwania robót usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy  oraz materiały i i konstrukcje stanowiące jego własność .

- Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy z  uwzględnieniem zapisów w § 5 ust. 11 – 20 niniejszej umowy.

- Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w termonie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 11

Zmiany umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:

- Określony w § 2 ust.3 termin wykonania umowy może ulec zmianie z powodu opóźnień wynikających z :

a) zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające kontynuowanie robót, przeprowadzanie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów robót,

b) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,

c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego – wstrzymanie robót przez Zamawiającego,konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

d) wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

e) zmian będących następstwem działania innych organów, np. eksploatatorów infrastruktury,

f) innych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego okoliczności, wskutek których niemożliwe będzie ukończenie zamówienia w terminie umownym i których nie można było przewidzieć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

- Okoliczności, o których mowa w pkt. 1 muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy. Po zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy, maksymalny okres przesunięcia terminu wykonania umowy nie może być dłuższy niż okres przerwy lub przestoju.

- Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki określone w SIWZ. W szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

- Zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki określone w SIWZ.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, zrezygnować z Podwykonawstwa, zmienić Podwykonawcę.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją techniczną oraz SIWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego (zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującego prawa ) wykonania przedmiotu umowy i jego dalszej eksploatacji. Zmiana taka nie może spowodować zmiany wynagrodzenia.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w granicach określonych przepisem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Nieważna jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zmiana taka została określona w SIWZ dla niniejszego postępowania.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

…...............................................                                           ….......................................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

…....................................

PODWYKONAWCA

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …....................................................................................................................................

( nazwa firmy podwykonawcy, adres)

będącego podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) ….......................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy)

w zakresie...............................................................................................................................................

(rodzaj robót budowlanych, dostaw lub usług)

realizowanym w ramach umowy nr …...........................................z dnia..............................................

zawartej przez Zamawiającego z ….......................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) …...............

…............................................................................................................................................................

w kwocie.................................................................słownie...................................................................

…............................................................................................................................................................

za roboty budowlane/dostawy/usługi * wykonane w okresie od …............................do......................

netto.....................................................

podatek VAT.......................................

brutto..................................................

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …................................................z dnia...............................

….........................................

(podpis)

* niepotrzebne skreślić