# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

# w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej  na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

## Zamawiający: Gmina Suchy Dąb

reprezentowana przez Wójta Gminy Suchy Dąb

Adres siedziby organów Zamawiającego:

Urząd Gminy w Suchym Dębie, ul. Gdańska 17,  83–022 Suchy Dąb

Płatnik:

Urząd Gminy w Suchym Dębie

ul. Gdańska 17

83-022 Suchy Dąb

NIP 593-10-90-485,  REGON 191675043

Zatwierdzam:

Rozdział I                                                                                                                                   I.  Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwana dalej ustawą.

2.  Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- strona internetowa Zamawiającego - www.suchy-dab.pl

- adres strony internetowej BIP:    http://www.e-bip.pl/start/69

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących budowy przystani kajakowej na rzece Motławie na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia pn.: „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”. Szczegółowy zakres opracowania projektowo – kosztorysowego został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącej Rozdział IV SIWZ.

- Przedsięwzięcie jest projektem partnerskim, partnerstwo 4 – „Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlak Motławy Martwej Wisły” realizowanym w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe”.

- Zamówienie będzie realizowane na działkach:

- Działka nr 60/4, obręb Wróblewo (zgodnie z zakresem prac inwestycyjnych określonych karcie zadań)

- Działka nr 107,  (wykonanie oznakowania dwustronnego)

- Działka nr 60/3, obręb Wróblewo

- Działka nr 86, obręb Wróblewo (rzeka Motława)

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w trakcie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego – lata 2017-2018. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta przed rozpoczęciem robót budowalnych. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową;

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;

- udziału w naradach technicznych (liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb);

- udziału w odbiorze  poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji;

- współudziału w wykonaniu przez wykonawcę robót budowalnych dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.

- Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

- Przedmiot zamówienia objęty jest CPV:

|  | 71.32.00.00 – 7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71.24.20.00 – 6 przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
| --- | --- |

- Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością                     z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.	Termin wykonania zamówienia

- Wymagany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu umowy

- Wymagany termin przekazania Zamawiającemu koncepcji budowy przystani wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia (wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę):  120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

- Termin wykonania niniejszego zamówienia jest jednym z dwóch kryteriów oceny ofert                i zostanie podany przez Wykonawcę w jego ofercie.

- Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień spełnienia łącznie dwóch warunków: podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego wykonanej dokumentacji oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Do protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca załączy wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszego zamówienia.

- Nadzór autorski będzie pełniony w okresie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego – lata 2017-2018.

IV.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału                w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy

- spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie                            o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy i/lub przebudowy infrastruktury związanej z turystyką wodną

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia

za Wykonawcę dysponującego osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie taki, który dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe tj.: osobą posiadającą uprawnienia do projektowania określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

- Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) oraz ustawy               z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 z późn. zm.), umożliwiające wykonywanie tych samych czynności do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 ustawy zawartego                         w Rozdziale II SIWZ.

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału               w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz 24 ust. 2 pkt 5 ustawy

- Spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. 1 oceniane będzie przez członków komisji przetargowej na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu                     o dokumenty określone w rozdziale I pkt. V SIWZ, które winny zostać dołączone do ofert.

V.		Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawców

z postępowania i spełnienie warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania,               z powodu  niespełnienia warunku, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – zgodne z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Rozdziału  II SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                          o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia                  w okolicznościach, o których mowa  w art. 24 ust. 2 pkt. 5  ustawy, należy złożyć następujące dokumenty:

a)	listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z treścią znajdującą się w formularzu oferty – rozdział III SIWZ

# W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa                w art. 22 ust. 1 ustawy, do ofert należy załączyć:

# oświadczenie wykonawcy  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –  załącznik nr 2 do Rozdziału II SIWZ;

- w zakresie wskazanym w pkt IV.1.1) b SIWZ - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług                    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich                      wartości (z uwzględnieniem podatku VAT) przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 II Rozdziału SIWZ, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. UWAGA: W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez Wykonawcę jako spełniający warunek (określone w załączniku nr 3 do II rozdziału SIWZ), rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Wykonawca (dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm) na dzień przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Biuletynu Zamówień Publicznych.

- w zakresie wskazanym w pkt. IV ppkt.  1c SIWZ - wykaz osób, które będą uczestniczyć   w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,               a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr  4 do Rozdziału II SIWZ.

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby, wskazane do pełnienia funkcji dla których wymagane jest posiadanie uprawnień. – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do Rozdziału II SIWZ

- W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr  7 do Rozdziału II SIWZ. W/w zobowiązanie musi został załączone do oferty w oryginale.

- Dowodami o których mowa w pkt V ust 3 lit b),są:

        - poświadczenie

        - oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa               w ust 5 lit. a.

- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonywane były usługi wskazane w wykazie o którym mowa w pkt.V ust. 3 lit.b) zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których nowa               w ust. 5

- W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. V           ust 3 lit b) oraz ust 5, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo          z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- rozdziale I pkt. V ust. 1 lit. a - d SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

-		wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowana w postępowaniu i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

-	pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania                      i wskazywać pełnomocnika.  Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach,                     o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

- przed dniem podpisania umowy, podmioty występujące wspólnie w myśl art. 23 ustawy Pzp zobowiązane są do dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału  lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz                   w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach  określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz                                  z tłumaczeniem na język polski.

- W celu potwierdzenia, że brak jest podstaw do wykluczenia i że spełnione są warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy składający wspólną ofertę:

  - Oświadczenie wymienione w pkt. V ust. 1 lit. a oraz dokument wymieniony w pkt. V ust. 1 lit. b albo odpowiadające im określone w pkt. V ust. 8, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

  - dokumenty wymienione w pkt. V ust. 3 lit. b – d mogą dotyczyć dowolnego Wykonawcy spośród Wykonawców składających wspólną ofertę;

  - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. IV ust. 1 pkt. 1 lit. a-d winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, zawierających błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału               w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VI.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

      - Zgodnie z art.27 ustawy Prawo zamówień publicznych porozumiewanie Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie drogą pisemną, faxem (nr fax 58 682 86 20 w. 31) lub drogą elektroniczną (e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl). W przypadku przesyłania informacji faxem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądnie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - Wyjaśnienia udzielane będą w trybie i terminach określonych w art. 38 ustawy z dnia             29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zwołania Wykonawców.

      - Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelką korespondencję pracownikowi prowadzącemu postępowanie na adres: Urząd Gminy Suchy Dąb, ul. Gdańska 17,  83-022 Suchy Dąb,  pod numer tel. (58) 682 86 20 w. 35, bądź pod numer faksu  (58) 682 86 20 w.31

VII.	Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

W sprawach formalno – prawnych:

Katarzyna Górska w dniach od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 14:00, tel. 58 682 86 20 w.35 , fax: 58 682 86 20 w. 31, e-mail: katarzyna.gorska@suchy-dab.pl

W sprawach merytorycznych:

Celina Kowalska w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.00 do 14.00, tel. 58 682 86 20 w.45, faks  58  682 86 20 w.31, e-mail: celina.kowalska@suchy-dab.pl

VIII.	Udzielanie  wyjaśnień i wprowadzenie zmian przez Zamawiającego

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień,  jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.	Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia na stronie internetowej i jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

3.	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę, Zamawiający na stronie internetowej przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie ono dla nich wiążąca.

4.	Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.

5.	O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SIWZ oraz umieści na stronie internetowej.

IX.	Wadium

1.	Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 400,00 zł                                    (słownie: czterysta złotych zł 00/100)

2.	Termin wniesienia wadium:  05.08.2016 r.  do godz. 10:00

3.	Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie                      z   art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.:

a)	Pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy BS w Pszczółkach nr  97 83370001 0000 1690 2000 0006.

b)	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

c)	Gwarancjach bankowych

d)	Gwarancjach ubezpieczeniowych

e)	Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości                (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn. zm.)

4.	Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany  w ust. 3 lit. a. z podaniem tytułu „wadium – przetarg nieograniczony – „dokumentacja Pomorskie Szlaki Kajakowe”

5.	Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.	Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

7.	Wadium dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum) może być wniesione przez jednego z nich.

8.	Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączony był dowód wniesienia wadium.

9.	W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz (np. gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe) kopię dokumentu, potwierdzoną przez Wykonawcę „za zgodność                      z oryginałem”, należy załączyć do oferty – oryginał dokumentu wadium prosimy złożyć                 w Kasie Urzędu Gminy w Suchym Dębie.

10.	Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.

11.	Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest przez zamawiającego wymagane.

12.	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13.	Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

15.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

c)	zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X.    Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w punkcie X ust. 1 Rozdziału I SIWZ,                            o oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XI.	Opis sposobu przygotowania oferty.

- Pojęcie „oferta” oznacza wypełniony formularz oferty  zgodny z wzorem stanowiącym Rozdział III SIWZ wraz z wszystkimi  wymienionymi w rozdziale II załącznikami.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, maszyny do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wypełniony formularz oferty winien być opieczętowany pieczątką firmową Wykonawcy i podpisany przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to              z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty.

- Wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonywane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.

- Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych                          z wzorami stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy.

- Okres ważności informacji, których żąda Zamawiający musi obejmować termin do otwarcia ofert, natomiast wymagane przez Zamawiającego zaświadczenia                            i dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych                 w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r - w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zamawiający żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013r poz. 231 ).

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi począwszy od liczby 1, przy czym strona oferty winna być stroną pierwszą.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale połączone.

- Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa. Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Koperta lub opakowanie winna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisami  „Oferta na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz  „Nie otwierać przed dniem 05.08.2016 r. godz. 10:15” oraz dodatkowo winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie zostanie ona zwrócona Wykonawcy na adres znajdujący się na kopercie/opakowaniu.

- W przypadku braku oznaczeń o których mowa w pkt. 14 powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wynikać z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej w ust. 8, z dopiskiem „Zmiana oferty”.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę poprzez wysłanie informacji do Zamawiającego o wycofaniu swojej oferty, pod warunkiem, iż informacja ta dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                                      (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł – nie później niż w terminie składania ofert – że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby dokumenty te były spięte w sposób pozwalający na ich oddzielenie od reszty oferty. Jednocześnie, Wykonawca nie później niż w dniu składania ofert jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku braku wyraźnego oznaczenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający wszystkie dokumenty składające się na treść oferty uzna za jawne.

- Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Treść załączników do SIWZ nie może ulec zmianie. W przypadku, gdy jakakolwiek część załączników nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać nie dotyczy.

XII.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Ofertę należy złożyć do dnia 05.08.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83-022 Suchy Dąb  pok.  ( sekretariat ).

- Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy w suchym Dębie ul. Gdańska 17, 83 – 022 Suchy Dąb, pok. nr 7 ( Sala Narad).

- Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

- Otwarcia ofert dokona Zamawiający lub Przewodniczący Komisji Przetargowej                           w obecności członków Komisji i przybyłych Wykonawców.

- Bezpośrednio przed  otwarciem  ofert  Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje;

- nazwy  i adresy Wykonawców,

- ceny ofert,

8. Informacje, o których mowa w pkt. 6 i 7 Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

9. Po odczytaniu ww. informacji Zamawiający lub Komisja Przetargowa przystąpi do analizy i oceny złożonych ofert.

  - Ocena ofert oraz opis sposobu obliczania ceny

- Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia określi cenę ryczałtową netto                     i brutto za całość zamówienia oraz wskaże cenę ryczałtową netto i brutto w złotych polskich (PLN).

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa             w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienia rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa określona w formularzu ofertowym powinna gwarantować pełną realizację zamówienia, gdyż będzie ceną stałą w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem okoliczności wymienionych w § 14 wzoru umowy.

- Cena ryczałtowa ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu w przypadku, gdy termin realizacji umowy ulegnie skróceniu np. w przypadku późniejszego terminu rozpoczęcia umowy, niż określony w rozdziale I pkt. III SIWZ lub w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy.

- Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty                           z należytą starannością.

- Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności i niejasności w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Bez względu na sposób skalkulowania przez Wykonawcę ceny, Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz wszystkich dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o posiadaną wiedzę oraz udostępnioną SIWZ.

- Ceny w formularzu ofertowym należy podać cyfrowo i słownie.

- Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek w obliczeniu ceny.  Zamawiający poprawi omyłki w obliczeniu ceny w następujący sposób: jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

- Zamawiający w celu oceny ofert, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego (w przypadku wykonawcy zagranicznego z krajów Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę poniżej opisane kryteria.

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest niniejsza SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie             w PLN.

- Przy  ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny:

Cena oferty brutto  - waga kryterium 95 %

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  – waga kryterium 5 %

    - Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

C min

P  =                       x  100 pkt  x 95 %

C O

gdzie:

P         –   wartość punktowa ocenianego kryterium

C min  –   najniższa cena ze złożonych ofert

Co       –   cena ocenianej oferty

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 95 pkt.

    - Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie na podstawie poniższego wzoru:

Tob

Tw  =                         x  5 (max liczba punktów)

Tn

Tw – ilość punktów otrzymania w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia

Tob – termin wykonania liczony w dniach w ofercie badanej

Tn – termin wykonania najdłuższy liczony w dniach spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu

Wykonawca powinien określić oferowany termin wykonania w dniach.

Zamawiający określa:

Minimalny termin wykonania – 90 dni

Maksymalny termin wykonania – 120 dni

- Oferty Wykonawców, którzy zaoferują termin wykonania krótszy niż 90 dni lub dłuższy niż 120 dni zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże terminu wykonania, Zamawiający przyjmie do oceny minimalny 120 dniowy termin.

- Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Jeżeli dwie lub więcej ofert będą przedstawiały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną brutto za przedmiot zamówienia.

XIV.   Zasady i tryb wyboru oferty najkorzystniejszej

    - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. XII SIWZ. Otwarcie ofert jest jawne.

    - Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie  złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

    - Zamawiający, o ile uzna to za konieczne, wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

    - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, w szczególności wyjaśnień dotyczących kalkulacji ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

    - Zamawiający:

    - wykluczy Wykonawcę z postępowania o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp;

    - Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i takim samym terminie wykonania zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia                                 w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

    - Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:

1)	będzie niezgodna z ustawą;

2)	jej treść nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

3)	jej złożenie stanowiło stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu                       o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;

8)	będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

    - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu                   o przyjęte kryterium.

XV. 	Formalności, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy                       w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest:

- w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność                           z oryginałem przez Wykonawcę);

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Rozdziale IV SIWZ – wzór umowy.

- Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię uprawnień budowalnych osób wskazanych w SIWZ wraz z aktualnym zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumentów równoważnych).

XVI. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy                      w wysokości 5 % całkowitej  wartości oferty złożonego w formach dopuszczonych ustawą najpóźniej w dniu podpisania umowy.

    - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od „b” do „e” musi być wystawione na Gminę Suchy Dąb. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny                    (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

    - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 97 83370001 0000 1690 2000 0006 w Banku Spółdzielczym           w Pszczółkach.

    - Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

    - W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

    - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na warunkach określonych w umowie.

    - Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonany przedmiot zamówienia.

XVII.    Postanowienia umowy

1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej               z postanowieniami SIWZ.

2. Wzór umowy został określony w Rozdziale IV SIWZ.

3. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian we wzorze umowy i w chwili złożenia oferty zobowiązuje się do podpisania umowy zgodnej z zapisami określonymi we wzorze.

4. Wysokość kar umownych została określona w § 8 wzoru umowy.

XVIII.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania               o udzielenie zamówienia

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

- Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

- Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa                     w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku określonym w art. 93 ust. 1 a ustawy.

- Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.

- Zamawiający nie nakłada na Wykonawców obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.

- W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Istotne postanowienia umowne zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej Rozdział IV SIWZ.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w w/w projekcie.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:

    - Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

- w przypadku wstrzymania lub zawieszenia realizacji usługi przez Zamawiającego ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania lub zawieszenia prac;

- z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie,                    w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej;

- w związku z działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;

- w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;

- z niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja.

    - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę;

III. Inne zmiany

- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi,

- wprowadzenie na etapie realizacji usługi podwykonawcy nie wskazanego w ofercie;

- zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego

IV. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami.

V. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt. I, II i III nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

- Informacje o podwykonawcach

- W ramach realizacji zamówienia Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca wpisuje w formularzu oferty – Rozdział III SIWZ, niezbędne w tym zakresie informacje.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podmiotom trzecim zgodnie z art. 26 ust.2b oraz podania przez Wykonawcę nazw podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału                      w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. rozdz. I pkt. IV ust. 1 SIWZ.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja  dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2B Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj. rozdz. I pkt. IV ust. 1 SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej

Zamawiający dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną. Każdy dokument przesłany drogą elektroniczną musi zostać również dostarczony do siedziby Zamawiającego w formie pisemnej.

Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w treści art. 93 ust. 4 Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ II                                                                                OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dotyczących budowy przystani w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie Szlaki Kajakowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Charakterystyka zagospodarowania przystani w miejscowości Wróblewo: pomost lub schody z gabionów, zejście do pomostu, urządzenie miejsc parkingowych, uzupełnienie małej infrastruktury, w tym tablica informacyjno-promocyjna, suszarka do kajaków.

Pomocniczo Zamawiający załączył:

- Załącznik nr 2 do SIWZ - karta zadania

- Załącznik nr 3 do SIWZ - analiza wykonalności

- Załącznik nr 4 do SIWZ - Koncepcja oznakowania pomorskich szlaków kajakowych

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Koncepcja zagospodarowania szlaków wodnych

- Załącznik nr 6 do SIWZ - Strategia promocji marki

- Załącznik nr 7 do SIWZ – wytyczne

- Załącznik nr 8 do SIWZ - opinia

- Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar

- Załącznik nr 10 do SIWZ - przykład

- Załącznik nr 11 do SIWZ - wzornictwo regionalne

- Załącznik nr 12 do SIWZ - asocjacje

- Załącznik nr 13 do SIWZ - Księga znaku

- Załącznik nr 14 do SIWZ - wzór tablicy

- Załącznik nr 15 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- Załącznik nr 16 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania Znaków Wodnych i Tablic Informacyjno-Promocyjnych

- Załącznik nr 17 do SIWZ - karta znaku wodnego

- Załącznik nr 18 do SIWZ - dokumentacja organizacja ruchu

- Załącznik nr 19 do SIWZ - karta znaku drogowego

- Załącznik nr 20 do SIWZ - rozwiązania techniczne

- Załącznik nr 21 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA

- Załącznik nr 22 do SIWZ - PROJEKT WYKONAWCZY ZNAK WODNY

- Załącznik nr 23 do SIWZ - Zagospodarowanie - projekty techniczne

- Załącznik nr 24 do SIWZ - Zagospodarowanie – wizualizacje

- Załącznik nr 25 do SIWZ - kosztorys elementy przystani

- Załącznik nr 26 do SIWZ - wstępne koszty

Zamawiający zlecił wykonanie mapy do celów projektowych. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował wersją roboczą tej mapy. Natomiast  w maksymalnym terminie 30 dni od dnia podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wersję ostateczną mapy.

Szczegółowy zakres opracowania projektowo- kosztorysowego :

- Uzyskanie warunków technicznych od gestorów infrastruktury w przypadku konieczności przebudowy sieci.

- Uzyskanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenu objętego pracami projektowymi.

- Wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

- Uzyskanie odstępstwa od zakazów wynikających z art.88 n ust.1 Ustawy Prawo wodne.

- Przygotowanie wniosku i niezbędnych załączników w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty inwestycji, funkcję i architekturę.

- W terminie do 50 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych – uzyskanie formalnych uzgodnień przez Zamawiającego materiałów przedprojektowych (koncepcji). W terminie do 2 tygodni od daty złożenia materiałów Zamawiający przedstawi pisemną opinię do przedstawionej koncepcji, która będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający może wnosić do przedstawionych rozwiązań uwagi, które Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić lub odpowiednio się do nich ustosunkować.

- Sporządzenie projektu budowlanego budowy przystani kajakowej, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, opracowanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra |Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) zawierającego:

- Projekt zagospodarowania terenu przystani kajakowej

- Projekt architektoniczno-budowlany przystani kajakowej

- Projekt oznakowania szlaku z zastosowaniem wytycznych zawartych w Koncepcji oznakowania pomorskich szlaków kajakowych.

- Projekty usunięcia kolizji wynikające z uzgodnień gestorów sieci

Projekt budowlany należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Sporządzenie projektu wykonawczego uszczegóławiającego projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych, projekt ten musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Projekt wykonawczy należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

STWiORB należy wykonać w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej dla każdej z branż oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

Przedmiary należy wykonać w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej dla każdej z branż oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj a23004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)  - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej dla każdej z branż oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej.

- Sporządzenie karty zamówienia, która zawiera opis przedmiotu zamówienia niezbędny do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych.

UWAGA: przez wersję elektroniczną dokumentacji Zamawiający rozumie zeskanowaną ostateczną  wersję dokumentacji papierowej, na podstawie której wystawione zostanie  pozwolenie na budowę.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed rozpoczęciem prac projektowych

- Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia

- Wykonanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego

- Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko,

- Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji. Spotkania koordynacyjne w Urzędzie Gminy Suchy Dąb będą odbywały się 2 razy w miesiącu, z których zostaną sporządzone notatki określające zaawansowanie prac projektowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia planowanego zagospodarowania infrastruktury kajakowej z projektantami wykonującymi dokumentację dla pozostałych partnerów projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego ”Pomorskie Szlaki Kajakowe”, celem ujednolicenia standardu dla całego szlaku kajakowego.

- Przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. Jeżeli w  wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność (koszt tych przeprojektowań wliczony zostanie w cenę oferty).

- Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora w ciągu trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej

- Dokonywanie na bieżąco ustaleń w Urzędzie Gminy dotyczących proponowanych rozwiązań w szczególności spraw dot. własności gruntów.

- Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art.29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca(projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności

- Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacja projektów, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

- W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń,

- Wykonanie dokumentacji zgodnie z Analizą Wykonalności dla Przedsięwzięcia „Kajakiem przez Pomorze” w szczególności z rozdziałami 3.2 oraz 3.3 powyższej analizy.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Pełnienie nadzoru autorskiego. Nadzór autorski będzie pełniony w okresie realizacji robót budowlanych. Przewidywany termin trwania robót – na lata 2017/2018.W ramach pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do : czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, udziału w naradach technicznych (liczba pobytów projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb), udziału w odbiorze końcowym robót budowlanych.

ZAŁĄCZNIK NR 1                                                                                                    do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, oświadczam/y, że:

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1;

……………………..dnia…-…..-2016 r.

……………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 2                                                                                                    do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                 do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………..dnia…-…..-2016 r.

……………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 3                                                                                                    do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | WYKAZ USŁUG |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Oświadczamy, że wykonaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Wykonawca (pełna nazwa i adres) | Przedmiot usługi oraz jej wartość | Odbiorca (pełna nazwa i adres) | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | od (dd-mm-rr) do (dd-mm-rr) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |

Uwaga: Załączyć dowody potwierdzające wykonanie  i prawidłowe ich ukończenie.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji tego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

……………………..dnia…-…..-2016 r.		……………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 4                                                                                                    do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | WYKAZ OSÓB |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:

| Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta wraz z informacją o podstawie do dysponowania osobą (należy wpisać podstawę dysponowania osobą, np.: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji wykonawcy) | Rodzaj specjalności | Numer uprawnień budowalnych wraz z ich szczegółowym zakresem, data wydania uprawnień, nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………. (imię i nazwisko) ……………………………………….. (podstawa do dysponowania) | Konstrukcyjno-budowlana |  |

Uwaga:

Dla każdego z kandydatów załączyć oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. V ust. 3 lit. d. SIWZ – stanowiące załącznik nr 5 do II Rozdziału SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne, tzn. w oryginale, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

……………………..dnia…-…..-2016 r. 		……………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 5                                                                                                    do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | OŚWIADCZENIE o posiadaniu uprawnień |
| --- | --- |

My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców)

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Oświadczamy, że osoby wskazane w wykazie osób do pełnienia funkcji dla których wymagane jest posiadanie uprawnień posiadają wymagane uprawnienia.

……………………..dnia…-…..-2016 r.

……………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)

ZAŁĄCZNIK NR 6                                                                                                 do Rozdziału II

........................................                                                .................................. , dnia ............

( pieczątka Wykonawcy)                                                                                           ( Miejscowość )

Części  zamówienia publicznego które Wykonawca zamierza zlecić  podwykonawcom.

| L p | Części zamówienia powierzone podwykonawcom |
| --- | --- |

...........................................................................................

( podpis i pieczęć upoważnionego (-nych)  przedstawiciela (-li) Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 7                                                                                                  do Rozdziału II

| Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców | Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów |
| --- | --- |

| Lp. | Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby | Adres podmiotu | Numer telefonu i faksu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

(wymienić zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w zakresie:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

(wskazać zakres udziału innego podmiotu zasobów innego podmiotu)

Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówieni)

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcę następujący stosunek:

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………...

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem)

……………………..dnia…-…..-2016 r.

……………………………………

(podpis i pieczęć osoby (-ób) upełnomocnionej (-ych)

do złożenia podpisu w imieniu podmiotu

oddającego do dyspozycji niezbędnych zasobów)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

..................................                                                            ............................... dnia .................

/ pieczątka  Wykonawcy/                                                                                      /Miejscowość/

## Zamawiający

Gmina  Suchy Dąb

reprezentowana  przez

Wójta Gminy Suchy Dąb

### OFERTA

na wykonanie zadania pn:

„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, a także po zapoznaniu się z:

1. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

2. opisem przedmiotu zamówienia,

3. projektem umowy,

4. innymi dokumentami dotyczącymi realizacji przedmiotowego zamówienia,

niżej podpisani, reprezentujący:

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Telefon: ..............................       Fax: ................................ E-mail……………………………...

NIP: ............................................................................. REGON: ................................................

Oświadczamy, że:

1. 		Uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty.

2. 	Podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.	Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszystkie inne otrzymane od Zamawiającego informacje przyjmujemy bez zastrzeżeń i oferujemy gotowość zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę ryczałtową: ...................................................................................................zł brutto

słownie (cena brutto wraz z należnym podatkiem VAT):……....................................zł.

zgodnie z tabelą:

| Lp. | Wyszczególnienie (elementów usługi) | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie koncepcji przystani kajakowej wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych |  |
| 2. | Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z przygotowaniem materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) |  |
| 3. | Sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowalnych (projekty te muszą zezwalać na realizację wszystkich robót budowlano bez dodatkowych opracowań) |  |
| 4. | Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych |  |
| 5. | Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich |  |
| 6. | Pozostałe usługi i opracowania |  |

4. Spełniamy wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku                   Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz spełniamy pozostałe warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone  w Rozdziale I   SIWZ.

5. Oferujemy …….. dniowy termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 3 niniejszego formularza ofertowego obejmuje wszystkie opłaty, koszty i podatki obliczone na podstawie niniejszej SIWZ i załączonych do niej dokumentów.

- Numer konta bankowego, na które płatne będzie wynagrodzenie, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy ……………………………………………………………………… oraz nazwa Banku prowadzącego w/w konto ……………………………………………...

- Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do dostarczenia dokumentów, o których mowa w rozdziale I pkt. XV ust. 4.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, że:

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

- należymy do grupy kapitałowej i załączamy do naszej oferty przetargowej liste podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór  umowy i zobowiązujemy się  - w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia               i nie wnosimy do niniejszej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że

- zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:……………………………………………………………………………

- nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia

Niepotrzebne skreślić

12. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

13. Upoważniamy Zamawiającego bądź upoważnionych przez niego przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie dokumentów                                   i przedłożonych informacji oraz wyjaśnienia formalnych i technicznych aspektów naszej oferty. Do tych  celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwo wymienione w naszej ofercie do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez Zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia dokumentów i oświadczeń zawartych w naszej ofercie.

14a. Powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy.

- Nazwa (firmy) podmiotu:…………………………………………………………

W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 w zakresie

opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. b

- Nazwa (firmy) podmiotu:…………………………………………………………

W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 w zakresie

opisanym w punkcie IV ust. 1 lit. c

14b. Nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

Niepotrzebne skreślić

      - Na niniejszą ofertę składa się ............ kolejno ponumerowanych stron.

      - Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

..........................................................................

/ podpis i pieczęć upoważnionego (- nych)  przedstawiciela ( - li )  Wykonawcy

Pieczęć firmowa                                                         _________________________, dnia__________

W przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość Zamówienia publicznego osobiście.

Rozdział IV

WZÓR  UMOWY

Umowa nr ………………..

zawarta w dniu __.__.2016 r. w Suchym Dębie pomiędzy:

Gminą Suchy Dąb z siedzibą w Suchym Dębie, przy ul. Gdańskiej 17, 83-022 Suchy Dąb, NIP 593-10-90-485, REGON 191675043, reprezentowaną przez:

Barbarę Kamińską– Wójta Gminy

Zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………… z siedzibą: kod/miasto ……………… przy ulicy ………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………….., pod numerem ……………………., NIP ……………….., REGON ………………., reprezentowaną przez:

      - …………………………………

zwaną / ym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści

§ 1

Przedmiot umowy

  - Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego sygn. akt ZP.271.1.2016               i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy,  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „„Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przystani kajakowej na terenie Gminy Suchy Dąb w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Szlaki Kajakowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 2 do umowy.

  - Usługi w ramach niniejszej umowy realizowane będą zgodnie z zapisami SIWZ wraz ze wszystkimi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2  do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

  - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2

Terminy wykonania:

- Rozpoczęcie realizacji usługi: niezwłocznie po podpisaniu umowy

- Wymagany termin przekazania Zamawiającemu koncepcji budowy przystani kajakowej wraz z planowanymi szacunkowymi kosztami robót budowlanych: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Maksymalny termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie ……. dni od dnia podpisania umowy.

- Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt                  w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień i korekt Wykonawcy będzie podstawą do podpisania protokołu końcowego przekazania dokumentacji.

- W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych             i pokrycia w całości kosztów jego wykonania.

- Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej na podstawie końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego.

- Za datę wykonania zamówienia uważa się dzień spełnienia łącznie dwóch warunków: podpisania przez strony końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Do protokołu Wykonawca załączy:

- wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wydany w stanie kompletnym;

- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną zgodnie z niniejszą umowa dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

- Strony ustalają wartość całego przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do umowy) wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 wyraża się kwotą brutto ………................ (słownie:……………….), w tym podatek VAT.

- Wskazana w ust. 2 powyżej wartość przedmiotu zamówienia wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego wynikające z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne na konto bankowe Wykonawcy                         o numerze …………………….. prowadzone w ………………………

- Strony ustalają, iż sprawowanie nadzoru autorskiego będzie przedmiotem odrębnej umowy. Umowa na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta przed rozpoczęciem robót budowlanych. Przewidywany termin sprawowania nadzoru autorskiego – lata 2017-2018. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego będzie wynosiło 10% ceny ofertowej brutto za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej objętej niniejszą umową.              W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego zostanie odpowiednio zmienione. Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski będzie dokonywana raz na kwartał do wysokości 90% wynagrodzenia umownego                           w wysokości proporcjonalnej do wartości wykonanego zakresu rzeczowego robót budowlanych po wystawieniu prawidłowej faktury, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu. Fakturę końcową Wykonawca może wystawić po procedurze odbioru końcowego robót budowlanych.

- Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe.

- Rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych:                            art. 143c. (termin zgłoszenia uwag, o których mowa w art. 143c ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych).

§ 4

Warunki płatności

- Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:

- Dopuszcza się wystawienie jednej faktury częściowej.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę będzie podpisany przez strony końcowy protokół zdawczo – odbiorczy potwierdzający kompletność dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy  - do wysokości 80% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej na pozostałą część wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 umowy jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w ciągu 30 dni kalendarzowych od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z ust. 1.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia przez Wykonawcę przyczyn oraz usunięcia tej niezgodności, a także        w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w płatności jakiejkolwiek kwoty należnej, Wykonawca ma prawo dochodzić odsetek w wysokości ustawowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany będzie przy udziale podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców), na podstawie przedłożonej Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są usługi płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu (najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności Zamawiającego na rzecz Wykonawcy) oryginału dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz                       z poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopiami opłaconych rachunków lub faktur i protokołów odbioru usług pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

- W przypadku nie dostarczenia dowodów, o których mowa w ust. 7 ZAMAWIAJĄCY wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za usługę w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych oryginałów dowodów zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 10. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu późniejszego otrzymania wynagrodzenia.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              o podwykonawstwo.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy w terminie 10 dni kalendarzowych zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia                               z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w sprawach związanych                    z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach                   i w terminach określonych w niniejszej umowie.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

    - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na umowę i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo zamówień publicznych i Prawem Budowlanym;

- przestrzegania poufności, co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

- nie wykorzystywania pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych               w celach reklamowych lub marketingowych;

- konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji istotnych elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji;

- uzgodnienia planowanego zagospodarowania infrastruktury kajakowej z projektantami wykonującymi dokumentację dla pozostałych partnerów projektu w ramach przedsięwzięcia strategicznego ”Pomorskie Szlaki Kajakowe”, celem ujednolicenia standardu dla całego szlaku kajakowego.

- przeprojektowania wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jeżeli w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność);

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez Inwestora w ciągu trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej;

- dokonywania na bieżąco ustaleń w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie dotyczących proponowanych rozwiązań, a w szczególności spraw dotyczących własności gruntów;

- opisywania proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności;

- niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych;

- wydania na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów w przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowalnych, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej;

- pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby firmy, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

- Obowiązki głównego projektanta pełni: ………………………………………………….

§ 7

Podwykonawcy

- W celu sprawnego wykonania usług oraz zapewnienia dobrej jakości Wykonawca - za uprzednią, pisemną zgodą Zamawiającego - może zlecić część lub całość usług do wykonania podwykonawcom. Wykonanie usług przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.

- W przypadku realizacji części usług przez Podwykonawcę, Wykonawca w pełni odpowiada za ich jakość i terminowość wykonania. Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenie, że kwalifikacje Podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości                       i terminowości wykonania usług, to może on żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych.

- Podwykonawca winien posiadać właściwe uprawnienia do realizowanej przez siebie części umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia którego przedmiotem są usługi, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów o podwykonawstwo, którego przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy wskazanej w § 3 ust. 2 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność  z oryginałem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy od Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania części usług Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie usług. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia                          i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach                              i wysokościach:

  - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn innych niż niewywiązywanie się Zamawiającego z warunków umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 2 umowy;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust 2 umowy;

  - za niedotrzymanie terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w § 2 ust. 2 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

  - za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie proponowanych materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia bez dopisania „lub równoważne” i dookreślenia warunków tej równoważności – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa                      w § 3 ust. 2 umowy.

  - za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie proponowanych materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz dodanie słów „lub równoważne” pomimo, że nie jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

  - za naruszenie art. 30 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie proponowanych materiałów i urządzeń przez odniesienie się do norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia z naruszeniem ustawowej kolejności – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa                   w § 3 ust. 2 umowy.

  - za naruszenie art. 30 ust. 1 lub ust. 2 lub ust. 3 lub ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez opisanie proponowanych materiałów i urządzeń przez odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów odniesienia bez dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy.

  - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości ustawowych odsetek należnego im wynagrodzenia;

  - za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia;

  - za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy                                      o podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 1000,00 złotych;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji usług i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających                      z warunków umowy.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zagwarantowania należytego wykonania umowy Wykonawca składa na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto, ustalonej w § 3 ust. 2 umowy, tj. ................................. zł, słownie: ......................................... wniesionego w postaci ...............................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale I SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia powinno być ustanowione jako bezwarunkowe i nieodwołalne. Zabezpieczenia wynikające z poręczenia lub gwarancji powinny podlegać wyłącznie prawu polskiemu oraz zgodnie z wyborem Zamawiającego wskazywać jako sąd właściwy sąd miejsca spełnienia świadczenia lub sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia.

§ 10

Przedstawicielstwo stron

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest Pani Celina Kowalska.

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym w zakresie wykonania umowy w imieniu Zamawiającego jest ………………….

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od całej lub niewykonanej części umowy, w przypadkach, gdy:

- Wykonawca opóźni się w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2

- Wykonawca utraci odpowiednie uprawnienia o charakterze publicznoprawnym niezbędne do świadczenia usług;

- Wykonawca nie rozpocznie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie z warunkami umowy oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez zamawiającego terminie;

- Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami,

- Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi                w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację umowy;

- w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia od umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część umowy.

- Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji usługi w trybie natychmiastowym. W zaistniałej sytuacji strony dokonają protokolarnej inwentaryzacji stanu zaawansowania usługi, która będzie stanowiła podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy jeśli Zamawiający pozostaje                w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodnie z postanowieniami Umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed wypowiedzeniem Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.

§ 12

Prawa autorskie

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia            4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

- Wraz z odbiorem dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zamawiający przejmuje majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo – kosztorysowej określonej                         w § 1 wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), wykonanej w ramach niniejszej umowy. Jednocześnie Wykonawca udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich o których mowa w ust. 2 następuje w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 2 z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, a Zamawiający nabywa wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania                                    i rozporządzania dokumentacją projektowo – kosztorysową w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochronny praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

- trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części (w tym zwielokrotnienie kodu źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, dowolną znaną w dacie zawierania umowy techniką, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrowa lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie takich zapisów, włączając w to sporządzenie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

- wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- tworzenie utworów zależnych, nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu, tworzenie skrótów lub jakiekolwiek inne zmiany);

- publiczne rozpowszechnienie, w szczególności wyświetlenie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnienie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnienie na żądanie;

- rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

- nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;

- prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów  jego własności, a także do celów edukacyjnych lub szkoleniowych;

- prawo do rozporządzania opracowaniami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.

- Z dniem odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego,                          a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nieograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich tak przez Zamawiającego i osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz – dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1 – zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi na podstawie umów zawartych z ich wykonawcami.

- Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów dokumentacji.

§ 13

Zmiany postanowień umowy

        - Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:

- Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:

- w przypadku wstrzymania lub zawieszenia realizacji usługi przez Zamawiającego ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania lub zawieszenia prac;

- z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie,                    w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna wypowiedziana lub nie, zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajki, lock - outy, działania władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej;

- w związku z działaniem organów administracji, w szczególności: odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień bądź wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień po ustawowym terminie. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu;

- w związku z koniecznością zapewnienia finansowania zamówienia w sytuacji, gdy Zamawiający chwilowo nie będzie posiadał środków na zapłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy;

- w przypadku wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeśli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

- z niezależnych od Wykonawcy i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę;

- Inne zmiany

        - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usługi,

        - wprowadzenie na etapie realizacji usługi podwykonawcy nie wskazanego w ofercie;

        - zmiany, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego.

    - Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych związanych z obsługą administracyjną – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osób wskazanych do kontaktów między stronami.

    - Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. I, II i III nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu za zgodą stron.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze                  i Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia………

- Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający                                                            Wykonawca